| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BÀN Số: 565 /TB-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Bàn, ngày 20 tháng 10 năm 2014 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Úc tại cuộc họp  giao ban giải quyết vướng mắc công tác GPMB nút ngã 4 Điện Ngọc đường ĐT 603-607.

Ngày 17/10/2014, tại Ủy ban nhân dân xã Điện Ngọc; Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn tổ chức họp giao ban giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB nút ngã 4 Điện Ngọc đường ĐT 603-607, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Úc. Tham dự cuộc họp có đ/c Trần Thanh An-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Quảng Nam; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành: BQL các công trình giao thông Quảng Nam, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, đại diện lãnh đạo UBND xã Điện Ngọc.

Sau khi nghe lãnh đạo BQL các công trình giao thông Quảng Nam và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện báo cáo những vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện dự án, ý kiến phát biểu của đ/c Trần Thanh An-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Quảng Nam và các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Úc kết luận một số nội dung như sau:

1. Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện kết hợp các ngành liên quan và  UBND xã Điện Ngọc tiến hành quay phim, ghi lại hình ảnh hiện trạng nhà cửa, vật kiến trúc của các hộ còn lại tại nút Ngã tư Điện Ngọc mà chưa bàn giao mặt bằng. Thời gian hoan thành trong ngày 18.10.2014.

2. Đến hết ngày 23.10.2014 mà các hộ còn lại tại nút Ngã tư Điện Ngọc không bàn giao mặt bằng thì sau này sẽ không được xét khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

3. Giao UBND xã Điện Ngọc lập báo cáo về quá trình vận động, thuyết phục người có đất thu hồi theo quy định nhưng không chấp hành việc bàn giao đất để tiến hành cưỡng chế thu hồi đất; đồng thời thông báo trên đài Truyền thanh xã cho nhân dân biết.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Úc tại cuộc họp giao ban giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB nút ngã 4 Điện Ngọc đường ĐT 603-607. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;

- Như thành phần dự họp;

- Đài Truyền thanh-TH huyện;

- Các hộ tại nút Ngã tư Điện Ngọc chưa bàn giao MB;

- C,PVP;

- Lưu: VT.

# Text boxes

TL.CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Công Thiết

Trần Công Thiết