| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BÀN Số: 01 /TB- UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Điện Bàn, ngày 07 tháng 01 năm 2015 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND huyện

tại cuộc họp UBND thường kỳ tháng 01 năm 2015

Ngày 05/01/2015, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp UBND thường kỳ nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12, triển khai nhiệm vụ công tác chủ yếu tháng 01 năm 2015. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên UBND huyện, lãnh đạo các ngành: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Lao động – TB&XH, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm Phát triển Cụm CN-TM&DV, Ban Quản lý các Dự án Đầu tư xây dựng công trình, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2014, triển khai nhiệm vụ công tác chủ yếu tháng 01 năm 2015, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Tháng 01/2015, bên cạnh việc chủ động thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, các nhiệm vụ được UBND huyện giao qua các văn bản chỉ đạo, điều hành, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 đã giao cho các phòng, ban, ngành, địa phương đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2015. Tham mưu UBND huyện phân bổ các nguồn kinh phí sự nghiệp theo kế hoạch 2015.

- Tiếp tục giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 14 theo thẩm quyền. Tham mưu văn bản và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND huyện trước ngày 30/01/2015.

- Rà soát bổ sung kế hoạch chi tiết của từng ngành, tiểu ban phục vụ theo kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm giải phóng quê hương và công bố quyết định thành lập thị xã Điện Bàn.

- Chuẩn bị tốt các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 đảm bảo lành mạnh, an toàn và tiết kiệm theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh.

Ngoài ra, các đơn vị cần thực hiện các công tác, nhiệm vụ cụ thể sau:

1/ Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

- Tiếp tục xây dựng Kế hoạch phát triển Thương mại giai đoạn 2015-2020 và Chương trình khuyến công giai đoạn 2015 – 2020.

- Tham mưu UBND huyện phân bổ kinh phí sự nghiệp Khuyến công, nguồn sự nghiệp kiến thiết thị chính và kinh phí sự nghiệp khoa học – công nghệ năm 2015.

- Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, đồ chơi nguy hiểm. Kiểm tra chặt chẽ giá cả, không để xảy ra các trường hợp nâng giá, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu. Tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị làng nghề, cơ sở kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn huyện tham gia Hội chợ Xuân Quảng Nam 2015. Tham gia các đoàn liên ngành của tỉnh, huyện về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên Đán 2015.

- Triển khai kế hoạch duy tu bảo dưỡng các tuyến đường huyện ĐH đảm bảo an toàn giao thông trước Tết Nguyên đán Ất Mùi; tổ chức lắp đặt hệ thống điện trang trí trên các tuyến đường, tại các địa điểm công cộng.

- Trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phân khu đô thị Phương - An.

- Tập trung giải quyết các vấn đề liên quan về đường công vụ, các kiến nghị của nhân dân do ảnh hưởng của tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại các xã Điện Tiến, Điện Thọ, Điện Quang.

-  Phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường, Ban Chỉ huy Quân sự huyện mời Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra thực tế quy hoạch sử dụng đất quốc phòng tại Bồ Bồ, đất Sở chỉ huy tại Cụm công nghiệp Trảng Nhật để có cơ sở báo cáo Quân khu 5 về quy hoạch sử dụng đất tại các khu vực nêu trên.

2/ Trung tâm Phát triển Cụm CN-TM&DV:

-  Tham mưu UBND huyện trình Sở Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh Cụm CN Trảng Nhật 1, Cụm CN-TM&DV Nam Dương.

- Hoàn thành lập hồ sơ thỏa thuận địa điểm, giao đất, thuê đất cho các doanh nghiệp nằm trong các cụm công nghiệp, làng nghề, đồng thời phối hợp với các phòng, ban liên quan kiểm tra các hồ sơ, thủ tục hành chính, hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là việc đảm bảo vệ sinh môi trường.

-  Làm việc với các doanh nghiệp tại cụm công nghiệp An Lưu về hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cổng vào cụm công nghiệp.

- Tham mưu UBND huyện xác định giá trị tài sản trên đất của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Cụm CN Trảng Nhật 1; làm việc với Công ty TNHH Hải Đăng để vận động Công ty di dời nhà máy.

- Khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục tại Bãi tắm Hà My – xã Điện Dương. Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đầu tư cơ sở hạ tầng tại bãi tắm Viêm Đông – xã Điện Ngọc, phấn đấu cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng trước tháng 6/2015.

3/ Ban Quản lý các Dự án Đầu tư xây dựng công trình:

- Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hoàn thành dứt điểm từng hạng mục công trình, đảm bảo chất lượng, khối lượng giải ngân theo kế hoạch vốn; triển khai thi công hoàn thành các công trình chuyển tiếp; trình hồ sơ quyết toán các công trình đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.Thực hiện tốt công tác quản lý các công trình đảm bảo tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND huyện hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng các công trình năm 2015.

4/ Trung tâm Phát triển Quỹ đất:

- Tập trung tham mưu UBND huyện giải quyết những trường hợp tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và tái định cư tại các dự án: Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường ĐT 607, đường ĐH8,  mương thoát nước Khu tái định cư thôn 1- xã Điện Dương, Khu dân cư khối 3 – thị trấn Vĩnh Điện,...để đảm bảo tiến độ xây dựng dự án. Kiểm tra, rà soát các hộ dân dự án đường trung tâm hành chính nối dài đã nhận tiền để thúc đẩy bàn giao mặt bằng thi công xây dựng, đồng thời tham mưu UBND huyện tổ chức đối thoại hộ ông Nghiệp, ông Ẩm để giải quyết đất tái định cư.

- Triển khai kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án ĐT 609.Tiếp tục phối hợp với Điện lực Quảng Nam thực hiện việc di dời đường dây điện hạ thế, trung thế và các công trình công cộng tại dự án đường Cao tốc, đường ĐH 8, đường ĐT 607, đường ĐT 609 để đảm bảo tiến độ xây dựng dự án.

- Tham khảo ý kiến của Sở Tài nguyên –Môi trường Quảng Nam về việc chủ động hợp đồng với đơn vị tư vấn xây dựng giá đất phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện.

- Hoàn thành các thủ tục liên quan để triển khai đầu tư xây dựng Khu TĐC Phong Thử 1, Khu TĐC Phong Thử (ĐT 609), Khu tái định cư phục vụ dự án đường ĐT 607 – giai đoạn 3.

- Đẩy nhanh tiến độ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các dự án trên địa bàn huyện, đặc biệt đấu giá quyền sử dụng đất tại các lô biệt thự và đất thương mại dịch vụ tại Bãi tắm Hà My đã được UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm.

5/ Phòng Tài nguyên – Môi trường:

- Tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý đất đai năm 2014 trên địa bàn huyện; ban hành bảng chi tiết vị trí nhóm đất nông nghiệp năm 2015 đối với các xã, thị trấn. Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015.

- Tổ chức công tác kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng năm 2014 theo đúng kế hoạch tiến độ của ngành Tài nguyên – Môi trường.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xác định nguồn gốc, hiện trạng, mục đích sử dụng đất và giải quyết thủ tục đất đai cho nhân dân 5 xã vùng Đông thuộc Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

- Khẩn trương kiểm tra công tác xác định nguồn gốc sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất theo hiện trạng, điều chỉnh biến động trên trang 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân và kiểm tra lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân trong vùng dự án đường ĐT 607 – giai đoạn 3 (liên quan đến vấn đề thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ, cấp giấy mới), báo cáo UBND huyện chỉ đạo.

- Tham mưu UBND huyện giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, tranh chấp về đất đai thuộc thẩm quyền và thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân tại các dự án; thành lập Ban thực hiện cưỡng chế và Kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Lê Văn Sáu tại khu tái định cư thôn 1A-Điện Dương, trang trại chăn nuôi hộ ông Mai Tấn Triển tại xã Điện Tiến ảnh hưởng tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, hộ bà Phan Thị Hướng tại lô đô thị số 3, Khu Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá thực hiện Đề án thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện  giai đoạn 2011-2014 và triển khai thực hiện năm 2015 và những năm tiếp theo.

- Triển khai kế hoạch ra quân kiểm tra, kiểm soát, truy quét các đối tượng khai thác cát trái phép trên các sông trên địa bàn huyện trước, trong và sau Tết Nguyên đán; điều chỉnh vị trí trạm chốt chặn tuyến sông Thu Bồn để đảm bảo công tác theo dõi, quản lý việc khai thác, vận chuyển cát.

6/ Phòng Nông nghiệp –PTNT:

- Tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết kinh tế hợp tác xã nông nghiệp.

- Tiếp tục triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2014 - 2015 đảm bảo sản xuất hết diện tích và nước tưới cho lúa; tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, phòng trừ chuột và các loại sâu bệnh gây hại cây lúa. Phối hợp với ngành thú y xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2015 và vệ sinh tiêu độc khử trùng trên địa bàn huyện.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015. Tham mưu UBND huyện xây dựng phiếu khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với tỉnh tổ chức công bố Quyết định công nhận các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2014.

- Triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng chương trình kiên cố hóa kênh mương và thủy lợi hóa đất màu, giao thông nội đồng năm 2015.

7/ Phòng Tài chính – Kế hoạch:

- Tham mưu kinh phí để tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015 đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

- Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách năm 2015, đặc biệt thu thuế môn bài, khai thác quỹ đất.

- Tham mưu UBND huyện công khai tài chính, dự toán thu – chi ngân sách năm 2015, chuẩn bị công tác xử lý thu - chi ngân sách năm 2014.

- Đôn đốc các địa phương triển khai kế hoạch thu phí đường bộ năm 2015 theo quy định tại Thông tư số 197/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

8/ Phòng Giáo dục – Đào tạo:

-  Tham mưu UBND huyện tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Đề án phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

- Tiếp tục kiểm tra công tác quản lý dạy thêm, học thêm và hoạt động của các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn huyện.

- Tập trung công tác đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn, giữ chuẩn và nâng chuẩn năm 2015.

9/ Phòng Lao động – Thương binh và xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân nhất là đối tượng chính sách, diện hộ nghèo, hộ khó khăn, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với UBMTTQVN huyện trợ cấp kịp thời, đúng đối tượng để nhân dân vui xuân đón tết.

- Tổ chức tu bổ Nghĩa trang liệt sĩ huyện; hướng dẫn các địa phương tu sửa, làm vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ, các nhà bia ghi danh liệt sĩ, tổ chức các đoàn viếng hương các liệt sĩ, thăm hỏi động viên các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ đối với các gia đình có công cách mạng, các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội…

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện, Kế hoạch phòng chống tệ nạn xã hội năm 2015, Kế hoạch đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn. Phối hợp các địa phương điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề năm 2015.

10/ Phòng Y tế, Trung tâm Y tế:

- Phối hợp chỉ đạo các Trạm Y tế xã, các cơ sở khám và điều trị có kế hoạch phục vụ tốt các hoạt động cấp cứu, điều trị bệnh nhân kịp thời, chu đáo.

- Phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương tuyên truyền nhân dân giữ vệ sinh ăn uống, phòng ngừa dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

11/ Trung tâm Dân số-KHHGĐ:

Tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động, thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, giảm mức sinh con 3+, đảm bảo đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

12/ Phòng Văn hóa – Thông tin:

- Hướng dẫn đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện việc thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan Mừng Đảng – Mừng Xuân 2015, đặc biệt là tại đầu các tuyến đường ĐT tiếp giáp thành phố Đà Nẵng. Làm việc với Công ty Vinahouse, Công ty Tiến Thu để hỗ trợ kinh phí trang trí tết tại Công viên Thanh niên Điện Bàn.

- Tăng cường công tác kiểm tra và kiên quyết xử lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trái phép trên địa bàn huyện.

- Khẩn trương hỗ trợ, đôn đốc các xã: Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong, Điện Phước, Điện Thọ, Điện Hồng tổ chức khai thác hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã đảm bảo hiệu quả, thiết thực trong hoạt động nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi – 2015.

13/ Trung tâm Văn hóa – Thể thao:

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao Mừng Đảng – Mừng Xuân năm 2015.

- Tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours hoàn thành báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm và phương án phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Điện Bàn (29/3/1975-29/3/2014) và công bố quyết định thành lập thị xã Điện Bàn.

14/ Đài Truyền thanh –Truyền hình:

- Tăng cường công tác thông tin, quảng bá những thành tựu về kinh tế - xã hội của huyện năm 2014, trong quá trình xây dựng thị xã trên phương tiện đại chúng.

- Xây dựng các chương trình thời sự - văn nghệ mừng Đảng, đón Xuân với nội dung phong phú sôi động để phục vụ nhân dân trong dịp tết. Chỉ đạo các Đài truyền thanh cơ sở tiếp âm đầy đủ các chương trình phát thanh của đài cấp trên.

15/ Phòng Nội vụ:

- Tham mưu UBND huyện thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức các xã, thị trấn và Kế hoạch luân chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

- Phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo xây dựng phương án tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường học.

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2015 huyện Điện Bàn

16/ Thanh tra huyện:

- Tiến hành thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND xã Điện Tiến giai đoạn 2010 - 2014.

- Tổ chức tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại 02 xã: Điện Quang, Điện Phong.

- Tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn Thanh tra các tổ chức, cá nhân được giao đất thương mại – dịch vụ trên địa bàn huyện, các trang trại chăn nuôi tại xã Điện Tiến ảnh hưởng dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

17/ Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị:

-  Phối hợp với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra các trường hợp lấn chiếm hành lang vỉa hè đường bộ; xây dựng, cơi nới công trình, nhà ở trên đất do nhà nước quản lý; tự ý khai thác cát trong vùng dự án; xây dựng nhà ở không có giấy phép xây dựng... tham mưu xử phạt hành chính theo đúng quy định.

18/ Công an huyện:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra tạm trú, tạm vắng, hoạt động dịch vụ nhà nghỉ, nhà trọ gắn với phòng chống tệ nạn xã hội và kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn huyện, đề xuất giải pháp quản lý chặt chẽ, hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh tình trạng vi phạm an toàn giao thông, nhất là trên tuyến đường ĐT 605, ĐT 609; chỉ đạo công an các địa phương thường xuyên kiểm tra, truy quét, kiên quyết xử lý các tụ điểm, đối tượng tiêm chích ma túy, cờ bạc, trộm cắp; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm môi trường, mua bán vận chuyển khoáng sản trái phép.

19/ Cơ quan Quân sự:

- Tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không từ huyện đến cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của huyện.

- Tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2015.

20/ Phòng Tư pháp:

Tiếp tục đôn đốc các ngành, địa phương  triển khai cuộc thi viết “ Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan triển khai Luật hôn nhân gia đình tại các địa phương.

21/ Văn phòng HĐND&UBND huyện:

Triển khai xây dựng phần mềm theo dõi, quản lý thực hiện nhiệm vụ của các ngành, địa phương.

Tập trung rà soát, đôn đốc các phòng ban, ngành, địa phương thực hiện tốt chương trình công tác trọng tâm của ngành, của UBND huyện năm 2015; Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015. Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình trước, trong và sau tết theo yêu cầu của tỉnh./

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND thường kỳ tháng 12 năm 2014, nhiệm vụ công tác chủ yếu tháng 01 năm 2015, yêu cầu các ngành, địa phương triển khai thực hiện./.

| * Nơi nhận: - TTHU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; - Các cơ quan, ban ngành; - UBND 20 xã, thị trấn. - C-PVP,CV; - Lưu VT, NC. /tmp/in/input.doc | TL.CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Nguyễn Đạt |
| --- | --- |