| ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN Số: 361 /TB - UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Điện Bàn, ngày 31 tháng 8 năm 2016 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã – Trần Úc

tại cuộc họp UBND thường kỳ tháng 8,

triển khai công tác chủ yếu tháng 9/2016.

Ngày 29/8/2016, Uỷ ban nhân dân thị xã tổ chức cuộc họp Ủy ban nhân dân thường kỳ nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai công tác chủ yếu tháng 9 năm 2016, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thị xã – Trần Úc. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch và thành viên Uỷ ban nhân dân thị xã; đại diện lãnh đạo ngành: Quản lý đô thị, Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Điện Bàn, BQL Dự án Đầu tư xây dựng, Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị, Giáo dục – Đào tạo, Phòng Lao động – TB&XH, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã, Trung tâm Phát triển Cụm CNTM&DV, Văn Phòng HĐND&UBND thị xã (vắng Chi cục Thống kê).

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác chủ yếu tháng 9/2016, ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, Chủ tịch UBND thị xã – Trần Úc kết luận:

Trong tháng 9/2016, bên cạnh việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ thường xuyên trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, các nhiệm vụ được giao qua các văn bản chỉ đạo, điều hành,…các cơ quan, ban ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tập trung giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri trước và tại kỳ họp thứ 02, HĐND thị xã khóa XI.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất, đôn đốc các địa phương sớm tổ chức thu hoạch nhanh cây trồng vụ Hè Thu 2016 nhằm tránh thiệt hại do diễn biến phức tạp của thời tiết gây ra.

- Tiếp tục thực hiện công tác tăng thu ngân sách, cụ thể: thu thuế vãng lai xây dựng cơ bản, thu phí và thuế tài nguyên môi – môi trường, thu nợ đọng,...

- Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2016 đúng theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3574/UBND-KTTH ngày 28/7/2016.

- Tập trung xây dựng hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 đảm bảo theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 09/6/2016.

- Rà soát, bổ sung danh mục và xây dựng quy trình tiếp nhận, giải quyết một số hồ sơ, thủ tục hành chính.

- Tổ chức thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2016.

Ngoài ra, trong tháng 9 năm 2016, các cơ quan, ban ngành, địa phương cần thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1/ Phòng Kinh tế:

- Theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất, đôn đốc các địa phương sớm tổ chức thu hoạch cây trồng vụ Hè Thu 2016 nhằm tránh thiệt hại do diễn biến phức tạp của thời tiết gây ra. Tổ chức đánh giá kết quả sản xuất vụ Hè Thu 2016.

# - Chủ trì, phối hợp với Phòng quản lý đô thị, Tài nguyên – Môi trường và các đơn vị liên quan kiểm tra thủ tục đầu tư nhà máy của Công Ty TNHH Một Thành Viên Da Nang Plastic tại xã Điện Trung, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh các sai phạm (nếu có), báo cáo UBND thị xã theo dõi, chỉ đạo.

- Phối hợp với các ngành liên tham mưu UBND thị xã tổ chức xét duyệt Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu để chuẩn bị kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam và tôn vinh Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam lần thứ III - năm 2016.

- Tham mưu UBND thị xã văn bản hướng dẫn cụ thể việc thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2016 trên địa bàn thị xã theo tinh thần Thông báo 372/TB-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam, hoàn chỉnh ban hành trước 15/9/2016.

- Rà soát những nội dung không phù hợp với quy định mới có liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND ngày 02/7/2013 của HĐND thị xã về Phát triển Chương trình giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương loại 3, thủy lợi hóa đất màu Điện Bàn, giai đoạn từ năm 2014-2020 báo cáo UBND thị xã hướng điều chỉnh, sửa đổi phù hợp trình HĐND thị xã.

- Chuẩn bị nội dung báo cáo kết quả công tác quản lý an toàn thực phẩm về lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thị xã theo tinh thần Công văn 239/CCQLCL-CL ngày 23/8/2016 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

- Tiếp tục đôn đốc các xã, phường xây dựng và phê duyệt kế hoạch Tái cơ cấu và phương án dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp để trình UBND thị xã phê duyệt.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hoàn thành các tiêu chí NTM, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ minh chứng và trình tự thủ tục trình UBND thị xã thẩm tra.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh Quảng nam về  thực hiện chuyển đổi HTX theo luật HTX 2012 đối với các HTX còn lại: Điện Thọ 3, Điện Hòa 1, Điện Nam Đông, Điện Dương và Điện Hồng 3.

- Tiếp tục triển khai công tác khảo sát lưới điện đối với các HTX chưa bàn giao.

2/ Phòng Quản lý đô thị:

- Xây dựng báo cáo tiến độ kèm theo Sơ đồ Gantt về thực hiện các Đồ án Quy hoạch, Chương trình do ngành mình quản lý, báo cáo UBND thị xã trước ngày 10/9/2016 để theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, tăng cường đôn đốc và xử lý nghiêm việc thực hiện chậm trể tiến độ các Quy hoạch, Chương trình trên địa bàn.

- Thực hiện thỏa thuận địa điểm xây dựng mới trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (tại vị trí mới).

- Khẩn trương tham mưu UBND thị xã ban hành và tổ chức triển khai Quy chế quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn thị xã.

- Chủ trì, phối hợp với Công an thị xã, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tổ chức tốt việc ra quân thực hiện “Tháng An toàn giao thông” năm 2016 trên địa bàn thị xã.

- Tiếp tục đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn chỉnh triển khai lập hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị; điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị; tham mưu thị xã trình tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/5.000) Khu đô thị Phương An; Quy hoạch chi tiết trung tâm hành chính Điện Minh; Nhiệm vụ QHPK phía Tây ĐT.607.

- Chủ trì, tiếp nhận hệ thống điện chiếu sáng công cộng tuyến đường ĐT607A (Đoạn ngã tư Điện Ngọc đến nút giao ĐH8) để đưa vào bảo trì, vận hành và khai thác.

- Chủ động, phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao để tiến hành lập quy hoạch không gian tại Triêm Tây – Điện Phương.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị duy trì cây xanh, duy trì hệ thống điện chiếu sáng lập kế hoạch cắt, tỉa cây đảm bảo an toàn lưới điện trước mùa mưa bão.

3/ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng:

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hợp đồng về tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn và báo cáo UBND thị xã để theo dõi, chỉ đạo.

- Bàn giao đưa vào sử dụng 03 công trình: 1/Trường THCS xã Điện Thắng Nam; 2/Trường THCS xã Điện Thắng Trung; 3/Xây dựng hệ thống mương thoát nước thải khu vực trường Đại học Nội Vụ phường Điện Ngọc (Đoạn 200m cuối tuyến).

- Tập trung đôn đốc, triển khai thi công xây dựng 03 công trình: 1/ Điện chiếu sáng đường ĐH8 (Đoạn từ quốc lộ 1A đến giáp ĐT607A); 2/ Nâng cấp và mở rộng đường trục chính qua trung tâm thị xã (Đoạn từ ngã ba đường tránh đến cầu Vĩnh Điện; 3/ Nâng cấp tuyến đường giao thông từ ĐT 609 vào các xã ngập lụt (ĐH6.ĐB).

4/ Đề nghị Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất:

- Tập trung lập phương án bồi thường, hỗ trợ tuyến đường ĐT 607 (giai đoạn 4) trình thẩm định. Hoàn thiện phương án bồi thường tuyến đường ĐT 609 trình phê duyệt đối với đất ở thuộc xã Điện Phước, phường Điện An, phường Vĩnh Điện.

- Tiến hành chi trả dứt điểm cho nhân dân thuộc dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường trục chính qua Trung tâm thị xã Điện Bàn (đoạn từ ngã 3 tuyến tránh Điện An đến cầu Vĩnh Điện) để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư.

- Khẩn trương rà soát, báo cáo nhu cầu bố trí và đầu tư xây dựng các khu tái định cư từ năm 2016 đến năm 2020 đúng theo tinh thần Công văn số 1060 ngày 04/8/2016 của UBND thị xã.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn, đảm bảo giải ngân các dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3574/UBND-KTTH ngày 28/7/2016.

- Tiếp tục thực hiện rà soát lại việc xây dựng khu tái định cư Phong Thử 1, tham mưu hoàn thành các hạng mục công trình công cộng (điện, nước,..) đảm bảo ổn định cuộc sống cho nhân dân.

5/ Trung tâm Phát triển Cụm CN-TM&DV:

- Tham mưu UBND thị xã giải quyết các vướng mắc tại Khu C8 –Bãi tắm Hà My, phường Điện Dương (Đề nghị Đ/c Nguyễn Đạt – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì giải quyết).

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình (Mương tiêu nước Cụm CN Trảng Nhật 2 – Điện Hòa, đường mặt cắt 5-5 Cụm CN Trảng Nhật 1, đường trục chính Cụm CN Thương Tín, hạ tầng cụm Cn An Lưu, Khu TĐC Bãi tắm Hà My) đảm bảo giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2016 đúng theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3574/UBND-KTTH ngày 28/7/2016.

- Tham mưu UBND thị xã trình tỉnh điều chỉnh quy hoạch cục bộ nút giao đường trục chính Cụm CN Thương Tín nối với đường ĐT607A.

- Hướng dẫn, xúc tiến các thủ tục đầu tư dự án Nhà máy cơ khí chế tạo kết cấu thép tự động hóa, Nhà máy Sợi Quảng Đà tại Cụm CN Trảng Nhật 1 đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.

6/ Phòng Tài nguyên – Môi trường:

- Tham mưu UBND thị xã xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương về quy trình khai thác quỹ đất theo Quyết định 11/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh.

- Kiểm tra, tham mưu UBND thị xã hướng xử lý ô nhiễm môi trường (mùi hôi) tại nhà máy xử lý nước thải Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc.

- Rà soát những nội dung không phù hợp với quy định mới có liên quan  đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của HĐND thị xã về thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) báo cáo UBND thị xã hướng điều chỉnh, sửa đổi phù hợp trình HĐND thị xã.

- Lập hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 theo đúng trình tự, nội dung quy định tại Thông tư 29/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên – Môi trường gửi Sở Tài nguyên – Môi trường trước 20/9/2016 (theo yêu cầu Công văn 1178/STNMT ngày 19/8/2016 của Sở Tài nguyên – Môi trường Quảng Nam).

- Chủ động phối hợp với ngành, địa phương liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục, hồ sơ về đất đai để phục vụ việc xây dựng khu sơ tán.

- Tiếp tục đôn đốc UBND phường Điện Ngọc phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan đến nguồn gốc đất để xét TĐC Lô đô thị số 4.

- Tập trung xây dựng Đề tài: “Khảo sát hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thôn Triêm Tây, xã Điện Phương”.

7/ Phòng Tài chính – Kế hoạch:

- Tham mưu UBND thị xã văn bản báo cáo UBND tỉnh việc giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án xây dựng khu tái định cư thôn Viêm Tây – xã Điện Thắng Bắc.

- Thực hiện việc xử lý tài chính đối với các dự án thuộc Đề án giao thông nội đồng và kiên cố hóa kênh mương tại Điện An, Điện Ngọc, Điện Thắng Nam theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND thị xã tại Công văn 864/UBND ngày 05/7/2016.

- Tham mưu UBND thị xã văn bản đôn đốc các Công ty chưa nộp tiền đóng góp ngân sách Nhà nước đối với hoạt động khai thác cát lòng sông. Nếu công ty nào không chấp hành thì báo cáo UBND thị xã có biện pháp xử lý.

- Tham mưu UBND thị xã văn bản về việc tạm thời dừng hỗ trợ kinh phí đối với các Hội đặc thù.

- Tham mưu UBND thị xã việc tạm thu hồi kinh phí hỗ trợ đầu tư đường giao thông tại Khu dân cư Khối 7 - phường Vĩnh Điện, kinh phí mua sắm xe của Đội Kiểm tra quy tắc đô thị để điều chuyển, bổ sung cho một số dự án khác trên địa bàn thị xã.

- Tham mưu UBND thị xã báo cáo các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra quyết toán ngân sách của 20 xã, phường, để UBND thị xã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo các nội dung trên vào cuối tháng 9/2016.

- Tiếp tục phối hợp với Chi cục Thuế, các ngành, địa phương tập trung thực hiện công tác tăng thu ngân sách, cụ thể: thu thuế vãng lai xây dựng cơ bản, thu phí và thuế tài nguyên môi – môi trường, thu nợ đọng,...

- Hoàn chỉnh báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm và tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 trình tỉnh.

8/ Đội kiểm tra quy tắc đô thị:

- Báo cáo UBND thị xã việc xây dựng trái phép của hộ bà Ngô Thị Bảy tại phường Điện Dương.

# - Tổ chức kiểm tra việc xây dựng nhà máy của Công Ty TNHH Một Thành Viên Da Nang Plastic tại xã Điện Trung, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm, báo cáo UBND thị xã theo dõi, chỉ đạo.

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng nhất là tại các vùng dự án trọng điểm trên địa bàn, các khu dân cư có giải tỏa trắng hoặc giải tỏa một phần để kịp thời xử lý, chấn chỉnh các sai phạm.

9/ Phòng Giáo dục – Đào tạo:

- Tham mưu UBND thị xã tổ chức tập huấn ngắn hạn cho đội ngũ giáo viên mầm non trên địa bàn.

- Chỉ đạo các trường tập trung tổ chức tốt các hoạt động đầu năm và lễ khai giảng năm học 2016-2017.

- Chuẩn bị các điều kiện đón và làm việc với các đoàn kiểm tra của UBND tỉnh, Sở GD-ĐT về kiểm tra công nhận trường chuẩn và kiểm định chất lượng giáo dục ở các đơn vị trường học trên địa bàn.

- Tham mưu Kế hoạch triển khai công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn thị xã năm 2016.

- Phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan thực hiện nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng các công trình trường học sau khi xây dựng hoàn thành; hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng kế hoạch trường trọng điểm đổi mới giáo dục ở 3 cấp học.

10/ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội:

- Tập trung thực hiện công tác cai nghiện ma túy; các giải pháp quản lý đối với các đối tượng cơ nhỡ, tàn tật lang thang ăn xin trên địa bàn thị xã theo tinh thần chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo số 343/TB-UBND ngày 17/8/2016; đồng thời gửi UBND thị xã các Quyết định thành lập Tổ công tác cai nghiện ma túy của các địa phương.

- Tập trung hoàn thành điều tra Điều tra Cung - Cầu lao động năm 2016.

- Hướng dẫn các địa phương tổ chức tốt các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2016.

11/ Phòng Y tế:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết.

- Tăng cường kiểm tra, đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nhất là trong dịp Tết Trung thu.

12/ Trung tâm Dân số - KHHGĐ:

- Đôn đốc, hướng dẫn 20 xã, phường xây dựng kế hoạch và triển khai chiến dịch truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình đợt 2/2016 và kết thúc trước ngày 30/9/2016.

- Tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động, thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, giảm mức sinh con 3+ nhất là các địa phương có mức sinh cao, chỉ tiêu các biện pháp tránh thai đạt thấp, đảm bảo các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

13/ Phòng Văn hóa – Thông tin:

- Tiến hành phúc tra các danh hiệu văn hóa của 3 xã xây dựng nông thôn mới: Điện Tiến, Điện Minh, Điện Phương.

- Phối hợp với Thị đoàn Điện Bàn tổ chức Hội thi tin học trẻ trong cán bộ công chức của thị xã.

- Tổ chức tập huấn du lịch cộng đồng tại Hà My – Điện Dương.

- Chủ động phối hợp với ngành Công an kiểm tra, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh các trò chơi giải trí trên địa bàn, trên cơ sở đó tham mưu UBND thị xã văn bản tạm dừng cấp phép hoạt động kinh doanh trò chơi bắn cá.

- Hoàn tất các hồ sơ liên quan để tham mưu UBND thị xã trình cấp trên công nhận Dinh trấn Thanh Chiêm là di tích cấp Quốc gia.

- Hoàn tất các hồ sơ liên quan để trình Tổ chức UNESCO công nhận Di tích Dinh trấn Thanh Chiêm gắn với Chữ Quốc ngữ.

- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND thị xã dự toán kinh phí đầu tư xây dựng bia Chữ Quốc ngữ tại Dinh trấn Thanh Chiêm.

- Tham mưu tổ chức sơ kết 3 năm xây dựng cơ quan, công sở “Xanh - sạch - đẹp” theo Kế hoạch số: 31/KH-UBND  ngày 24/5/2013 của UBND thị xã Điện Bàn.

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn những cá nhân có điều kiện lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể năm 2017 theo đúng quy định để gửi về Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.

- Tham mưu UBND thị xã ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch tại Triêm Tây.

- Tổ chức thực hiện các nội dung theo lộ trình Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 02/6/2016 của UBND thị xã về sáng tác Ca khúc về Điện Bàn.

- Tổ chức các hoạt động nhân ngày Du lịch Thế giới 27/9.

14/ Trung tâm Văn hóa – Thể thao:

- Thực hiện các quy trình, thủ tục hồ sơ thiết kế, xây dựng trùng tu, sửa chữa Cổng vào di tích quốc gia “Giếng Nhà Nhì” đảm bảo theo tinh thần Công văn 941/SVHTTDL-QLDS ngày 23/8/2016 của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; quy trình thủ tục, hồ sơ xếp hạng di tích và thỏa thuận thiết kế tu bổ di tích đảm bảo theo Công văn 942/SVHTTDL-QLDS ngày 23/8/2016 của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

- Hướng dẫn cho các xã, phường báo cáo tổng kết Đại hội TDTT cấp cơ sở.

- Tổ chức khóa 5 chương trình phổ cập bơi và chuẩn bị tổ chức tổng kết chương trình bơi phòng, chống đuối nước năm 2016.

- Tham mưu UBND thị xã ban hành kế hoạch phát triển du lịch Gò Nổi, giai đoạn 2016-2020

- Phối hợp UBND phường Điện Dương và các ngành liên quan xúc tiến các hoạt động dịch vụ du lịch tại biển Hà My.

- Phối hợp xã Điện Thắng Nam đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh Mộ Quản cơ Hà Tân.

15/ Đài Truyền thanh –Truyền hình:

- Tham mưu UBND thị xã văn bản chỉ đạo các Đài truyền thanh cơ sở, các cộng tác viên tích cực tham gia viết tin bài phản ảnh tình hình, sự kiện lớn của Điện Bàn để cung cấp cho Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam và các Báo, Đài Trung ương.

- Chủ động làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND thị xã nguồn đầu tư xây dựng Đài truyền thanh cơ sở tại xã Điện Minh, Điện Phương phù hợp với Luật Đầu tư công và Nghị quyết của HĐND thị xã.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn, tuyên truyền Ngày Quốc khánh 2/9, Ngày thành lập mặt trận TQVN 10/9/1955;...đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết; công tác phòng, chống bão, lụt năm 2016.

- Phối hợp với các địa phương kiểm tra, củng cố các Trạm truyền thanh cơ sở nhằm đảm bảo tốt công tác thông tin liên lạc, nhất là trong mùa mưa bão sắp đến.

16/ Phòng Nội vụ:

- Chủ động rà soát, tham mưu UBND thị xã điều chuyển một số cán bộ tại một số phòng, ban để bổ sung cho Thanh tra thị xã và Phòng Tư pháp.

- Phối hợp với ngành liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình sử dụng đất của các cơ sở Tôn giáo trên địa bàn thị xã.

- Tham mưu UBND thị xã kiểm tra việc thực hiện các Kết luận Thanh tra, Kết luận Kiểm toán, các Kết luận khác của lãnh đạo UBND thị xã đối với lãnh đạo UBND các xã, phường và lãnh đạo các Phòng, ban; báo cáo UBND thị xã kết quả kiểm tra trước ngày 09/9/2016, trên cơ sở đó tham mưu Ban Tổ chức, Ban Thường vụ Thị ủy đánh giá cán bộ cuối năm.

- Thống kê, báo cáo Sở Nội vụ các số liệu về thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thị xã quản lý tính đến ngày 30/6/2016 theo đúng biểu mẫu và thời gian quy định tại Công văn 1196/SNV-CCVC ngày 22/8/2016 của Sở Nội vụ.

- Tham mưu UBND thị xã ban hành Quy chế tuyển chọn lao động hợp đồng, người hoạt động không chuyên trách xã, phường và xây dựng Quy chế điều động, luân chuyển, bổ nhiệm viên chức trong lĩnh vực giáo dục.

- Tham mưu ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức bầu trưởng thôn, khối phố trên toàn thị xã.

- Phối hợp với Hội TNXP, Phòng LĐ-TB&XH thực hiện tập hợp, kiểm tra hồ sơ, thủ tục đề nghị UBND tỉnh quyết định giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng TNXP trên cơ sở văn bản hướng dẫn của các ngành cấp trên.

- Tham mưu xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND tỉnh và công tác Nội vụ đối với các xã, phường năm 2016.

17/ Thanh tra thị xã:

- Kiểm tra, tham mưu UBND thị xã xử lý việc thực hiện Kết luận thanh tra quản lý, sử dụng đất tại UBND xã Điện Thắng Trung, báo cáo kết quả trước ngày 09/9/2016.

- Chủ động làm việc với Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ tham mưu UBND thị xã việc thay đổi Tổ trưởng Tổ 1 của Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định số 7269/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND thị xã.

- Tham mưu UBND thị xã thành lập Đoàn thanh tra việc sử dụng đất đối với các cơ sở kinh doanh tại các Cụm công nghiệp, Khu thương mại - dịch vụ trên địa bàn.

- Thanh tra công tác phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tại 20 xã, phường và một số phòng, ban.

- Tham mưu UBND thị xã báo cáo tổng kết công tác khiếu nại, tố cáo.

18/ Công an thị xã:

- Tham mưu UBND thị xã văn bản chỉ đạo thực hiện “Tháng An toàn giao thông” năm 2016. Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng chường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn, nhất là trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2016 – 2017.

- Tham mưu UBND thị xã hoàn chỉnh Kế hoạch triển khai Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của HĐND thị xã về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết theo tinh thần chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo số 343/TB-UBND ngày 17/8/2016.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội theo dõi các đối tượng cơ nhỡ, tàn tật lang thang ăn xin để xác định nơi thường trú của đối tượng; đồng thời đề xuất kế hoạch cụ thể về kinh phí, phương tiện, công cụ,..để thực hiện việc đưa đối tượng trên vào nơi tiếp nhận quản lý đối tượng.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã tổ chức tốt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại điểm cấp phát thuốc Methadone trên địa bàn thị xã.

- Tiếp tục tham gia cùng Tổ liên ngành của UBND thị xã kiểm tra truy thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với cá nhân, tổ chức trên địa bàn. Tham gia cùng Phòng PC49 - Công an tỉnh kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Công ty Cổ phần công nghiệp hỗ trợ miền Trung (CCN An Lưu - Điện Nam Đông).

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và diễn đàn “Lắng nghe ý kiến của nhân dân đóng góp cho lực lượng Công an” tại các địa phương.

19/ Cơ quan Quân sự:

- Tham mưu UBND thị xã văn bản trình HĐND thị xã kinh phí xây dựng khu sơ tán. Phối hợp với các ngành, địa phương liên quan lập hồ sơ, thủ tục xây dựng khu sơ tán.

- Tổ chức kiểm tra nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2016 các địa phương, đơn vị và phục vụ tỉnh kiểm tra.

- Hướng dẫn các địa phương hoàn thành xét duyệt thực lực thanh niên trong độ tuổi và chuẩn bị nội dung để HĐNVQS thị xã tổ chức xét duyệt chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2017.

- Tiếp tục thực hiện rà soát kế hoạch tìm kiếm cứu nạn để chủ động ứng cứu, di dời dân theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2016.

20/ Phòng Tư pháp:

- Tham mưu UBND thị xã văn bản chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về kinh phí hoạt động của bộ phận Tư pháp xã, phường để xem xét giao kế hoạch ngay từ đầu năm cho các địa phương.

- Tham mưu UBND thị xã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tố tụng hành chính (có hiệu lực ngày 01/7/2016) và Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị.

- Tổ chức kiểm tra công tác văn bản, công tác Hộ tịch-chứng thực tại 03 phường theo Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2016.

- Phối hợp với các Hội, đoàn thể triển khai luật Hôn nhân gia đình 2014, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Lao động theo kế hoạch liên tịch đã ban hành đến các Hội viên, đoàn viên.

21/ Văn phòng HĐND&UBND thị xã:

- Tham mưu UBND thị xã văn bản giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương liên quan kiểm tra, giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 02, HĐND thị xã khóa XI. Đôn đốc các ngành, đơn vị liên quan báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri trước và tại kỳ họp 2, HĐND thị xã khóa XI.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng hoàn chỉnh phần mềm quản lý dân cư trên địa bàn thị xã.

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết đơn, thư khiếu nại, táo cáo, kiến nghị,...Hàng tháng tham mưu UBND thị xã tổ chức cuộc họp đánh giá, kiểm soát việc giải quyết đơn, thư của các ngành, đơn vị liên quan, không để đơn, thư tồn đọng, kéo dài.

Trên đây là nội dung kết luận của Chủ tịch UBND thị xã – Trần Úc tại cuộc họp UBND thường kỳ tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác chủ yếu tháng 9/2016, yêu cầu các ngành, địa phương triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - TT.TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; - UBND các xã, phường. - CPVP,CV; - Lưu: VT. /tmp/in/input.doc | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TL. CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Trần Công Thiết |
| --- | --- |