| ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN Số: 264 /TB-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Điện Bàn, ngày 12 tháng 6 năm 2017 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc

tại cuộc họp giao ban ngày 12/6/2017

Ngày 12/6/2017, UBND thị xã tổ chức cuộc họp giao ban nghe báo cáo các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 607 (giai đoạn 3) và bàn một số công tác khác, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - Môi trường, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc kết luận:

1/ Đề nghị Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất;

- Chủ động làm việc với BQL Dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam để tổ chức tổng kiểm tra, rà soát lại tất cả các văn bản liên quan đến các lần bàn giao mốc giới dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 607 (giai đoạn 3), trong đó có việc bàn giao Khu công viên cây xanh của dự án, trên cơ sở đó xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan liên quan trong việc thu hồi đất Khu công viên cây xanh và việc không điều chỉnh giá kịp thời theo quy định (có biên bản làm việc cụ thể với BQL Dự án các công trình giao thông tỉnh); báo cáo kết quả kiểm tra về UBND thị xã bằng văn bản trước ngày 19/6/2017 để UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo giải quyết.

- Phối hợp với Văn Phòng HĐND&UBND thị xã tham mưu UBND thị xã văn bản gửi đến tất cả các thành viên của hộ gia đình ông Đặng Biên để xác định việc ủy quyền giải quyết thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của hộ gia đình tại dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 607 (giai đoạn 3) và đề nghị gia đình gửi văn bản thống nhất ủy quyền về UBND thị xã trước ngày 19/6/2017.

- Trên cơ sở kết quả thực hiện các công việc trên, tham mưu nội dung báo cáo cụ thể các trường hợp vướng mắc tại dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 607 (giai đoạn 3) gửi về UBND thị xã trước ngày 21/7/2017 để UBND thị xã tổ chức đối thoại giải quyết.

2/ Giao đồng chí Trần Quang Thắng - Phó Văn phòng HĐND&UBND thị xã chủ động làm việc với Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất và các ngành, đơn vị liên quan lập thủ tục đề xuất xây dựng Khu tái định cư của dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 607 (giai đoạn 3) tại Phường Điện Nam Trung theo hình thức đầu tư dự án công, trong đó nguồn kinh phí triển khai thực hiện dự án được ứng từ nguồn của Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất; hoàn tất các thủ tục để phê duyệt chủ trương đầu tư Khu tái định cư trước ngày 27/6/2017, trên cơ sở đó xác định giá đất tái định cư của dự án.

3/ Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở pháp lý về đất đai của các hộ còn vướng tại dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 607 (giai đoạn 3), trên cơ sở đó báo cáo UBND thị xã cụ thể từng trường hợp trước ngày 22/6/2017.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc tại cuộc họp giao ban ngày 12/6/2017. Yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương và cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - CT, PCT UBND thị xã; - Như thành phần tham dự; - Các ngành, địa phương liên quan; - C, PVP HĐND&UBND thị xã; - Lưu: VT. /tmp/in/input.doc | TL. CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Trần Công Thiết |
| --- | --- |