UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐIỆN BÀN                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 105  / BC-UBND                          Điện Bàn, ngày   08   tháng  8  năm 2014

# BÁO CÁO

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện,

tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2014

và công tác trọng tâm tháng 8/2014.

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÁNG 7 NĂM 2014:

- Chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn nông dân sản xuất vụ Hè – Thu 2014, tập trung công tác chống hạn, nhiễm mặn và phòng, trừ các loại sâu bệnh gây hại cây trồng; chú trọng công tác thú y cơ sở, không để dịch bệnh phát sinh, gây hại trên đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm (2011-2013) về xây dựng nông thôn mới và tổng kết trao thưởng các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác đền bù thiệt hại, GPMB và tái định cư xây dựng dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, các dự án thuộc Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, Khu đô thị số 9, Tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc,...Chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trên địa bàn huyện.

- Chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện phục vục kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện khóa X. Trình HĐND tỉnh thông qua Đề án xây dựng thị xã Điện Bàn và các phường nội thị.

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bồ Bồ (19/7/1954-19/7/2014); kỷ niệm 67 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2014); tổ chức lễ trao, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đợt 2/2014; trao quà, tặng phẩm cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và người khuyết tật trên địa bàn huyện.

- Phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Quy chế phối hợp gữa BQL Phát triển Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc với UBND huyện Điện Bàn, triển khai nhiệm vụ công tác phối hợp trong thời gian tới.

- Chỉ đạo các ngành liên quan giải quyết, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp còn tồn đọng và trước trước kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa X.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 7 NĂM 2014:

- Về kinh tế:

+ Công nghiệp –TTCN -  TMDV:

Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN trên địa bàn huyện tháng 7 (tính theo giá hiện hành) ước đạt: 984,7 tỷ, tăng 21,4% so với cùng kỳ; 7 tháng ước đạt 6.140,3 tỷ, tăng 16,6% cùng kỳ. Trong đó: Khu CN tập trung Điện Nam – Điện Ngọc trong tháng ước đạt 783,3 tỷ, tăng 26,1% so với cùng kỳ, 7 tháng ước đạt 4.888,2 tỷ, tăng 19,9% cùng kỳ; công nghiệp - TTCN địa phương trong tháng ước đạt 201,4 tỷ, tăng 5,8% so với cùng kỳ, 7 tháng ước đạt 1.252,1 tỷ, tăng 5,3% cùng kỳ.

Giá trị xuất khẩu trong tháng ước đạt ước 19,6 triệu USD, 7 tháng ước đạt 159,8 triệu USD, tăng 6% cùng kỳ.

+ Nông nghiệp:

Cây trồng vụ Hè - Thu sinh trưởng, phát triển tốt, cây lúa đang trong giai đoạn làm đòng, cây ngô đang trổ cờ. Các đối tượng gây hại xuất hiện rải rác trên cây lúa như bệnh khô vằn và rầy nâu-rầy lưng trắng. Ngành Nông nghiệp&PTNT đã phối hợp cùng với các địa phương thường xuyên theo dõi, hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây trồng.

Trong tháng, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định; không có các dịch bệnh nguy hiểm phát sinh gây hại. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tiêm phòng vắc xin đợt 1/2014, triển khai công tác tiêm phòng vắc xin đợt 2/2014, hiện nay đã tiêm được 1.750 liều vắc xin LMLM, 3.640 liều vắc xin tam liên tại một số địa phương.

Tổng sản lượng thủy hải sản khai thác và nuôi trồng trong tháng ước đạt 415 tấn, 7 tháng ước đạt 2.160 tấn/3.340 tấn KH, đạt 64,6% KH năm, trong đó: Sản lượng khai thác 1.740 tấn, sản lượng nuôi trồng 420 tấn.

Về xây dựng các công trình kiên cố hóa kênh mương: đã thi công hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng 20 tuyến (9,08 km), 14 tuyến (8,09km) đang triển khai thi công và 07 tuyến (3,92km) chuẩn bị triển khai thi công. Triển khai thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, đã có 09/20 xã, thị trấn hoàn thành hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí cho người sản xuất lúa.

+ Quy hoạch – đền bù giải tỏa, tái định cư, xây dựng cơ bản:

Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) trung tâm hành chính Điện An; Quy hoạch chi tiết (1/500) Trung tâm hành chính các xã: Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Nam Đông, Điện Ngọc, Điện Dương; phê duyệt hồ sơ dự toán quản lý và chăm sóc cây xanh tuyến đường ĐT 607 (đoạn từ Km 7+671,6 đến Km9 +480). Trình tỉnh thống nhất về Quy hoạch phân khu đô thị Điện Thắng và đô thị Phương An; thẩm định, phê duyệt Khu bãi tắm Viêm Đông, xã Điện Ngọc. Triển khai kế hoạch hoạt động của BCĐ Phát triển đô thị từ nay đến năm 2020, tập trung giai đoạn từ nay đến 2015.

Trình UBND tỉnh cho ý kiến chấp thuận thu hồi đất lúa tại khu Thanh niên thuộc thôn Xuân Đài, xã Điện Quang và khu vực cống Ba Cư thuộc thôn Thái Cẩm, xã Điện Tiến để tiến hành giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; phê duyệt kế hoạch đấu thầu đường trục chính Khu Công nghiệp. Hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khai thác đất vệt dân cư hai bên tuyến đường ĐH9.

Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 12 công trình do huyện làm chủ đầu tư với tổng mức được duyệt là 14,820 tỷ đồng; phê duyệt kết quả chỉ định thầu 29 công trình với tổng giá trị trúng thầu 39,958 tỷ đồng; phê duyệt kết quả đấu thầu và chào hàng cạnh tranh cho 07 công trình, với tổng giá trị trúng thầu 15,342 tỷ đồng; phê duyệt kết quả thẩm tra quyết toán cho 47 công trình (trong đó có 27 công trình do huyện làm chủ đầu tư) với tổng giá trị thẩm tra quyết toán 89,598 tỷ đồng.

Phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra trật tự xây dựng, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, lấn chiếm đất do nhà nước quản lý đối với 18 tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện, lập biên bản vi phạm hành chính 01 trường hợp, giao các địa phương xử lý 05 trường hợp.

+ Về công tác quản lý tài nguyên và môi trường:

Tiến hành kiểm tra đất đai, vật kiến trúc gắn liền với đất đối với 8 hộ nhân dân, tại thị trấn Vĩnh Điện (Khu Xí nghiệp hàng tiêu dùng cũ); rà soát những tồn tại về đất đai đối với 191 trường hợp, tại xã Điện Ngọc. Thu hồi 19.120 m2 đất của một số hộ gia đình, cá nhân nằm trong dự án nâng cấp tuyến ĐT 607A (đoạn qua địa bàn xã Điện Nam Trung), đường ĐH9,...

### Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các công ty, trang trại chăn nuôi tại xã Điện Dương; Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Điện Nam-Điện Ngọc; Công ty TNHH Thép Việt-Pháp; dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;...Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện, qua đó phát hiện, xử lý 16 tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, xử phạt 118 triệu đồng.

+ Về tài chính-ngân sách.

Tổng thu NSNN trên địa bàn (tính đến ngày 20/7/2014): 380,916 tỷ đồng, đạt 61,93% dự toán, tăng 3,75% so với cùng kỳ; trong đó: Phần huyện quản lý thu 55,188 tỷ đồng, đạt 38,51% so với dự toán và tăng 6,32% so với cùng kỳ .

Tổng chi ngân sách địa phương (tính đến ngày 20/7/2014): 514,559 tỷ đồng, đạt 74,92% dự toán, tăng 29,46% so với cùng kỳ, trong đó: Ngân sách huyện chi: 399,860 tỷ đồng, đạt 72,24% dự toán, tăng 22,09% so với cùng kỳ.

- Về văn hoá-xã hội:

Các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Bồ Bồ (19/7/1954 – 19/7/2014), 67 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2014), 85 năm Ngày Công Đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014), 54 năm Ngày Du lịch Việt Nam (9/7/1960 – 9/7/2014).

Kiểm tra thực trạng và hướng dẫn đầu tư cơ sở vật chất văn hoá (tiêu chí số 6) tại 3 xã xây dựng NTM mới Điện Hoà, Điện Hồng, Điện Thọ. Tổ chức lớp tập huấn thuyết minh viên, lớp tập huấn hát bả trạo tại xã Điện Dương, thăm các doanh nghiệp du lịch nhân ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam. Tổng kết ý kiến góp ý nhân dân về phương án đặt tên đường.

Hoàn thành báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Điện Bàn từ năm 2010 -2014 và giải pháp thực hiện đến năm 2015. Phối hợp với tỉnh kiểm tra, thẩm định Trường mẫu giáo Phan Triêm đạt chuẩn mức độ 2. Rà soát, chuẩn bị các điều kiện đề nghị công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Kiểm tra tình hình tổ chức quản lý học sinh trong dịp hè của các trường trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các ngành, địa phương, trường học tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện theo Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Công tác truyền thông dân số, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được chú trọng, đã khám, điều trị 74.526 lượt người; trong đó khám, điều trị tại Trung tâm y tế và trạm y tế cơ sở 46.254 lượt người. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh đến nhân dân. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm ở 20 xã, thị trấn. Triển khai chiến dịch truyền thông dân số đợt 2/2014, tiếp tục tuyên truyền chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh, hệ lụy mất cân bằng giới tính khi sinh.

Trong tháng, đã tiếp nhận và chuyển Sở Lao động TB&XH giải quyết 340 hồ sơ ưu đãi người có công cách mạng. Quyết định trợ cấp xã hội cho 46 trường hợp, hỗ trợ kinh phí mai táng phí cho 48 trường hợp; tiếp nhận và giải quyết 97 hồ sơ người khuyết tật theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/04/2012 của Chính Phủ. Phối hợp mở lớp đào tạo nghề cho 70 lao động nông thôn.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ từ huyện đến cơ sở; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Tham gia huấn luyện và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2014. Tổ chức diễn tập chiến đấu trị an theo cơ chế Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ chính trị tại xã Điện Phương, Điện Phong. Tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 2 năm 2014 cho 20/20 xã, thị trấn.

Về trật tự an toàn xã hội: xảy ra 23 vụ phạm pháp hình sự (tăng 10 vụ so với tháng trước); tai nạn giao thông xảy ra 04 vụ nghiêm trọng (bằng tháng trước), gây chết 03 người, bị thương nặng 04 người. Lực lượng CSGT đã thường xuyên tuần tra, kiểm soát TTATGT, trong tháng đã kiểm tra, phát hiện lập biên bản 234 trường hợp vi phạm, xử lý 156 trường hợp, phạt tiền trên 114 triệu đồng.

Công tác tiếp dân: tổng số đơn giải quyết trong tháng thuộc thẩm quyền của huyện: 67 đơn (trong đó: 61 đơn mới tiếp nhận, 06 đơn của tháng trước chuyển sang); kết quả đã giải quyết 35/67 đơn.

4/ Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền:

Tổ chức tập huấn, lấy ý kiến nhân dân toàn huyện về thống nhất chủ trương đề nghị thành lập thị xã Điện Bàn và các phường nội thị, trình HĐND các cấp thông qua Đề án thị xã Điện Bàn và các phường nội thị. Chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, địa phương lập Đề án thành lập thị xã Điện Bàn và 07 phường nội thị theo yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Công văn 2585/BNV-CPĐP ngày 10/7/2014.

Thành lập Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức đối với ngành GD-ĐT và các ngành sự nghiệp khác của huyện. Tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phụ trách kế toán, kế toán trưởng của các cơ quan, đơn vị cho 84 CB – CC - VC theo đúng quy định; tiếp nhận 21 giáo viên, nhân viên từ các huyện miền núi về Điện Bàn công tác; công nhận mức thâm niên nghề cho Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự các xã, thị trấn đối với 19 trường hợp; tạo điều kiện cho một số cán bộ, công chức cấp huyện, xã tham gia các lớp bồi dưỡng bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản, bồi dưỡng tin học bằng A. Tổ chức sơ kết công tác Hội 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, trong tháng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã giải quyết: 23/28 giấy phép đăng ký kinh doanh; 261/195 hồ sơ thuộc lĩnh vực Lao động-TB&XH, 26/11 hồ sơ xây dựng cơ bản; 05/05 giấy phép xây dựng công trình, nhà ở; 06/06 hồ sơ cải chính hộ tịch và cấp lại bản chính giấy khai sinh, 415/415 hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài; 01/01 hồ sơ thuyên chuyển giáo viên; 699/611 hồ sơ đất đai; hồ sơ thủ tục các lĩnh vực đều được giải quyết đúng hẹn, riêng lĩnh vực đất đai có 172 hồ sơ trễ hẹn (tỷ lệ 22,8%) (Phòng Tài nguyên – Môi trường trễ: 107 hồ sơ, Chi cục Thuế: 65 hồ sơ), tính đến ngày 28/7/2014 còn 54 hồ sơ trễ hẹn chưa được giải quyết (trong đó: 46 hồ sơ tại Phòng Tài nguyên – Môi trường, 08 hồ sơ tại Chi cục Thuế).

III/ NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC CHỦ YẾU THÁNG 8 NĂM 2014:

Tháng 8, bên cạnh việc chủ động thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, các nhiệm vụ được UBND huyện giao qua các văn bản chỉ đạo, điều hành, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ và xử lý kịp thời những khó khăn trong sản xuất vụ Hè – Thu 2014, nhất là công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng và dịch bệnh trong chăn nuôi giai súc, gia cầm tại thời điểm giao mùa.

- Đôn đốc các xã xây dựng nông thôn mới rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng và giải ngân nguồn vốn xây dựng nông thôn mới đảm bảo theo yêu cầu của tỉnh.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống bão lụt năm 2013, triển khai nhiệm vụ phòng chống bão lụt năm 2014.

- Hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển thương mại dịch vụ giai đoạn 2015-2020.

- Triển khai Khu thương mại Phong Thử, tại xã Điện Thọ; đồng thời nghiên cứu phát triển các khu thương mại quy mô nhỏ tại thị trấn Vĩnh Điện, Khu công nghiệp,...

- Xây dựng các các chương trình, dự án khuyến công, có kế hoạch làm việc với tỉnh để đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư phát triển các làng nghề.

- Rà soát, điều chỉnh toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện theo chế độ vận hành tiết kiệm năng lượng điện. Xây dựng bộ đơn giá chi tiết về công tác quản lý, chăm sóc cây xanh phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, lấy ý kiến góp ý của Sở Xây dựng, trình UBND huyện phê duyệt. Trình UBND tỉnh bổ sung thêm nguồn kiến thiết thị chính đối với các tuyến đường tỉnh đã bàn giao như: Quốc lộ 1A, ĐT 603, 607. Tiếp tục làm việc với Sở Xây dựng để thống nhất ý kiến về lập khu vực phát triển đô thị; Quy hoạch phân khu đô thị Điện Thắng và đô thị Phương An.

- Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn huyện để hướng dẫn các địa phương cấp giấy phép xây dựng tạm theo đúng quy định.

- Đôn đốc Sở Xây dựng thẩm định các Đồ án điều chỉnh quy hoạch Cụm CN An Lưu, Cụm CN Thương Tín, Khu dân cư - thương mại & dịch vụ Thương Tín. Làm việc với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch – Đầu tư tranh thủ nguồn vốn chính sách phát triển cụm công nghiệp của tỉnh để đầu tư xây dựng các dự án cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

- Tập trung hoàn thành thủ tục pháp lý của các dự án; thực hiện công tác GPMB, đền bù giải tỏa, tái định cư, tiếp tục xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc tại các dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Đường ĐT 607, đường từ ngã 3 Cây Xoài đến ĐT 603A (đường thôn 3),...; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trên địa bàn huyện, đặc biệt đối với các công trình cảnh quan đô thị, giao thông, thủy lợi, trường học, các khu dân cư,...hoàn thành khối lượng từng hạng mục công trình, đồng thời có giải pháp thoát nước, chống ngập úng cục bộ trong quá trình thi công, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão sắp đến; tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, nhất là đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình; thực hiện việc giải ngân, thanh quyết toán các nguồn vốn đúng quy định.

- Tiếp tục tổ chức chi trả suất đầu tư hạ tầng cho các hộ tự lo tái định cư; đồng thời tập trung vận động các hộ tại thôn Phong Thử 1,2,3, xã Điện Thọ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đất ở, nhà ở theo quyết định đã phê duyệt; vận động, tổ chức chi trả đối với những trường hợp còn lại thuộc dự án đường ĐT 607(đoạn từ nút ngã tư Điện Ngọc đến cổng khu Công nghiệp).

- Phối hợp, tổ chức di dời đường dây điện để đảm bảo tiến độ thi công các dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đường ĐT607 (Giai đoạn 3), đường ĐH8, khu dân cư Sơn Xuyên – TT Vĩnh Điện.

- Tập trung xây dựng phương án giải phóng mặt bằng các tuyến đường ĐT 605, ĐT 609 theo chủ trương của UBND tỉnh, trong đó khẩn trương lập dự toán công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường ĐT 609 trình tỉnh bố trí kinh phí trong kế hoạch năm 2014; đồng thời đề nghị tỉnh tạm ứng chi phí giải phóng mặt bằng tuyến đường ĐT 607 (giai đoạn 3).

- Tiếp tục rà soát toàn bộ các dự án đầu tư xây dựng, những vướng mắc, tồn tại khi Luật Đấu thầu có hiệu lực, kịp thời báo cáo UBND huyện chỉ đạo.

- Tổng kiểm tra, rà soát kỹ những tồn tại, vướng mắc về đất đai tại các xã vùng Đông, trước hết lập báo cáo những tồn tại về xác định nguồn gốc đất cho nhân dân tại thôn Giang Tắc – xã Điện Ngọc, đồng thời phải tiên lượng những khó khăn, vướng mắc sau khi xác định nguồn gốc sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

- Tổ chức tập huấn Luật Đất đai 2013 theo hướng chọn lọc, triển khai một số nội dung mới, các vấn đề cơ bản, quan trọng của các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai đến các ngành và các địa phương. Tham mưu xây dựng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn huyện (theo Luật Đất đai 2013). Triển khai lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm, nhất là kế hoạch sử dụng đất lúa trong năm 2015.

- Khẩn trương hoàn thành báo cáo kết quả công tác thanh tra việc sử dụng đất (đợt 1), tiếp tục lập kế hoạch triển khai công tác thanh tra việc sử dụng đất (đợt 2), chuẩn bị công tác thanh tra việc sử dụng đất (đợt 3) đối với các tổ chức trên địa bàn huyện.

- Chuẩn bị nội dung tổ chức tổng kết đánh giá Đề án thu gom và xử lý rác thải rắn trên địa bàn huyện.

- Hoàn thành tốt các điều kiện về hồ sơ, thủ tục chuẩn bị cho công tác kiểm toán nhà nước năm 2013.

- Tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán năm 2014; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách ngân sách nhà nước năm 2015 đảm bảo theo yêu cầu của Chính Phủ và UBND tỉnh.

- Rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn có khả năng tăng thu. Kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Tổ chức kiểm tra đột xuất về tình hình quản lý thu chi ngân sách của một số địa phương.

- Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn tích cực thực hiện thu phí bảo trì đường bộ theo Thông tư 197/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Tích cực làm việc với tỉnh đề nghị tạm ứng ngân sách để bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng Khu dân cư Thôn 1- Điện Dương (hoặc lập phương án đề nghị tỉnh vay tạm ứng từ nguồn quỹ phát triển đất nếu không tạm ứng được nguồn ngân sách).

- Thống nhất hỗ trợ một phần chi phí thu gom, xử lý rác thải từ nguồn sự nghiệp môi trường của huyện cho một số địa phương thực hiện Đề án thu gom và xử lý rác thải rắn trên địa bàn toàn xã đạt hiệu quả; tạm thời dừng phân bổ tất cả các nguồn sự nghiệp thuộc huyện chưa phân bổ đến ngày 15/10/2014.

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới lập phương án tổ chức khai thác hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã. Tăng cường công tác thông tin, quảng bá các hoạt động của huyện trong quá trình xây dựng thị xã trên các trang thông tin đại chúng của tỉnh.

- Tổ chức Hội nghị đánh giá tất cả các ngành học, bậc học năm học 2013-2014; sơ kết 04 năm thực hiện Đề án phát triển sự nghiệp giáo dục đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Thực hiện rà soát, điều động, luân chuyển, tiếp nhận giáo viên đáp ứng yêu cầu về đội ngũ, trong đó khẩn trương bố trí công tác đối với 21 giáo viên miền núi đã tiếp nhận về huyện. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới 2014-2015. Giải quyết tốt việc chuyển đổi lương cho giáo viên mầm non theo quy định mới. Kiểm tra, theo dõi chặt chẽ hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện theo Quyết định 09/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định. Tiếp tục quản lý chặt chẽ các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn huyện.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tình trạng xe chở hàng quá tải, gây mất an toàn giao thông và làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông (có biện pháp xử lý xe quá tải qua cầu Vĩnh Điện); tích cực trao đổi, nghiên cứu các biện pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện.	 Xây dựng phương án thành lập Đồn Công an tại 7 xã nội thị; trong đó lưu ý về quân số, lực lượng chủ chốt, địa điểm và dự toán kinh phí thành lập Đồn Công an,...

- Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác giao quân năm 2014, đảm bảo chỉ tiêu giao quân đạt 100%. Thực hiện tốt công tác diễn tập tại xã Điện An và diễn tập điểm tại xã Điện Dương. Tích cực đôn đốc, hướng dẫn các địa phương lập, thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/QĐ-TTg ngày 09/11/2011.

- Tập trung theo dõi, xử lý, tham mưu UBND huyện xử lý, kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài,...

- Chuẩn bị chu đáo nội dung kế hoạch tổ chức đợt nghiên cứu học tập kinh nghiệm về tổ chức hoạt động bộ máy của thị xã và các phường nội thị tại thị xã An Nhơn – tỉnh Bình Định. Tiếp tục hoàn chỉnh Đề án xây dựng thị xã Điện Bàn và các phường nội thị để kịp trình Trung ương thẩm định, phê duyệt. Đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo đáp ứng yêu cầu của thị xã.

- Chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị cải cách hành chính về quy trình một cửa, một cửa liên thông, quy trình ISO trong quý 3/2014.

- Tiếp tục đôn đốc xã Điện Nam Trung thống nhất ranh giới giữa Điện Nam Trung và Điện Dương báo cáo UBND huyện để tiến hành cắm mốc trên thực địa; đồng thời tập trung rà soát ranh giới hành chính giữa các địa phương lân cận trong và ngoài huyện để làm việc với các ngành của tỉnh xác định, lập bản đồ địa chính giữa các địa phương.

- Chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện phục vục kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND huyện khóa X.

- Thực hiện hoàn thành chương trình công tác trọng tâm trong 7 tháng đầu năm 2014, triển khai thực hiện chương trình công tác trọng tâm tháng 8 và quý 3/2014 theo Quyết định 2087/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 của UBND huyện; tham mưu trả lời kết quả giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa X.

| * Nơi nhận: - UBND tỉnh; - TVHU, TTHĐND, UBND, UBMT; - C, PVP;CV; - Lưu VT. /tmp/in/input.doc | #### TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Trí Thanh |
| --- | --- |

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và  nhiệm vụ, công tác trọng tâm tháng 8 năm 2014, yêu cầu các ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để triển khai thực hiện./.

ơ

- Bao gồm khoản thu như: thuế ngoài QD 23,728 tỷ đồng đạt 43,14%, thuế thu nhập cá nhân 1,236 tỷ đồng đạt 30,91%, lệ phí trước bạ 6,220 tỷ đồng đạt 46,08%, phí lệ phí 0,855 tỷ đồng đạt 57,02%, thu tiền sử dụng đất 16,792 tỷ đồng đạt 27,99%, thu khác 3,941 tỷ đồng đạt 112,62%, các khoản thu khác ngân sách xã 1,313 tỷ đồng đạt 43,78%.

- Chi đầu tư phát triển: 67,469 tỷ đồng đạt 68,25% so với dự toán, tăng 21,6% so với cùng kỳ; chi thường xuyên: 184,014 tỷ đồng đạt 57,24% so với dự toán, tăng 21,12% so với cùng kỳ.

- Gồm: 28 hồ sơ đề nghị truy tặng và phong tặng danh hiệu Mẹ VNAH, 123 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 94 hồ sơ điều chỉnh thẻ liệt sỹ, 41 hồ sơ mai táng phí, 35 hồ sơ tù đày, 19 hồ sơ cấp thẻ BHYT.

- Trộm cắp tài sản 05 vụ, cướp giật tài sản 01 vụ, cố ý gây thương tích 10 vụ, ma túy 01 vụ, đánh bạc 04 vụ, dâm ô 02 vụ.