| UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BÀN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 199 /TB-UBND | Điện Bàn, ngày 04 tháng 4 năm 2014 |

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Cao Thanh Tấn

tại cuộc họp bàn thống nhất phương án thiết kế

trụ anten Đài Truyền thanh – Truyền hình

Ngày 01/4/2014, Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn tổ chức cuộc họp bàn thống nhất phương án thiết kế trụ anten Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND huyện - Cao Thanh Tấn. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Ban Quản lý các dự án ĐTXD công trình, Văn phòng HĐND&UBND huyện, đại diện đơn vị tư vấn thiết kế - Công ty Cổ phần Kiến trúc Bông Sen.

Sau khi nghe đại diện đơn vị tư vấn thiết kế - Công ty Cổ phần Kiến trúc Bông Sen báo cáo phương án thiết kế công trình trụ anten Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND huyện - Cao Thanh Tấn kết luận một số nội dung sau:

1/ Thống nhất chọn phương án trụ anten tự đứng 4 chân có kết cấu kiến trúc bền vững, đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu thiết kế trụ anten không quá khô cứng, vừa đảm bảo kết cấu chịu lực, tính mềm mại và chi phí đầu tư phù hợp. Trụ anten chịu được cấp gió tương ứng với bão cấp 15, 16.

2/ Thống nhất đầu tư hệ thống thu lôi chống sét trụ anten Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện.

3/ Thống nhất khoan thăm dò địa chất tại khu vực xây dựng trụ anten làm cơ sở để tính toán phương án thiết kế, kết cấu xây dựng móng công trình, bu lông liên kết phù hợp, đảm bảo chịu lực tự thân, trọng lượng thiết bị dự kiến gắng trên trụ anten và cấp gió tương ứng với bão cấp 15, 16. Đề nghị Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xúc tiến hồ sơ, thủ tục để thăm dò địa chất, làm cơ sở để thiết kế triển khai xây dựng công trình.

4/ Đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan định vị vị trí xây dựng trụ anten phù hợp, đảm bảo phát huy hiệu quả phần diện tích còn lại và xây dựng cảnh quang của toàn bộ khuôn viên.

- Tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, phương án thiết kế, dự toán kinh phí xây dựng trụ anten báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định...

5/ Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình, chủ động đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xúc tiến các thủ tục có liên quan, phối hợp với các ngành tham mưu UBND huyện chủ trương đầu tư.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Cao Thanh Tấn tại cuộc họp bàn thống nhất phương án thiết kế trụ anten Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện yêu cầu các ngành và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - L.đạo UBND huyện; - Thành phần dự họp; - C,PVP, CV; - Lưu: VT. | TL.CHỦ TỊCH KT.CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Lê Thanh Long |
| --- | --- |