ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐIỆN BÀN	                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 218 /TB-UBND   		              Điện Bàn, ngày 11 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Úc

tại cuộc họp nghe báo cáo công khai phương án hỗ trợ các hộ dân

bị ảnh hưởng nứt nhà trong quá trình sử dụng đường công vụ

phục vụ thi công cầu Kỳ Lam, xã Điện Thọ (gói thầu 3A)

thuộc dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ngày 11/4/2014, Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn tổ chức cuộc họp nghe báo cáo công khai phương án hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng nứt nhà trong quá trình sử dụng đường công vụ phục vụ thi công cầu Kỳ Lam, xã Điện Thọ (gói thầu 3A) thuộc dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch UBND huyện - Trần Úc. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các ngành: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất; đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính - xây dựng các xã: Điện Thọ, Điện Phước; đại diện các đơn vị: Ban điều phối VEC Đà Nẵng, Ban quản lý dự án 85, nhà thầu thi công - Ban điều hành liên danh Cienco 4 - Thăng Long, tư vấn giám sát gói thầu 3A và đơn vị tư vấn kiểm định độc lập - Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Quảng Nam.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn kiểm định độc lập -Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Quảng Nam báo cáo phương án hỗ trợ nứt nhà dân dọc hai bên tuyến đường công vụ liên xã, liên thôn Kỳ Lam - Kỳ Long, ý kiến tham gia phát biểu của các thành viên tham gia cuộc họp, Phó chủ tịch UBND huyện - Trần Úc - chủ trì cuộc họp kết luận:

1/ Đề nghị Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Quảng Nam hoàn thành danh sách 186 hộ dân dọc hai bên tuyến đường công vụ liên xã, liên thôn Kỳ Lam - Kỳ Long, trong đó có thể hiện rõ số hộ bị ảnh hưởng nứt nhà, số hộ chưa bị ảnh hưởng, khối lượng vết nứt, giá trị hỗ trợ tương ứng với khối lượng bị ảnh hưởng tính đến thời điểm này,… hoàn thành trước ngày 16/4/2014 gửi Phòng Kinh tế & Hạ tầng kiểm tra, thẩm định để có cơ sở UBND các xã Điện Thọ và Điện Phước công khai cụ thể danh sách, mức độ bị ảnh hưởng của từng hộ dân tại Nhà văn hóa các thôn Kỳ Lam, Kỳ Long xã Điện Thọ, Nông Sơn 2 xã Điện Phước và phát thanh trên đài tuyền thanh của các xã vào ngày 18/4/2014 để nhân dân được nắm rõ.

2/ Giao UBND xã Điện Thọ mời 18 hộ dân bị ảnh hưởng nứt nhà nặng, Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Quảng Nam, nhà thầu thi công - Ban điều hành liên danh Cienco 4 - Thăng Long, chính quyền địa phương và đơn vị tư vấn giám sát gói thầu 3A làm việc trong ngày 14/4/2014 với 18 hộ dân nêu trên để thống nhất phương án hỗ trợ khắc phục, dưới sự chủ trì của Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Quảng Nam.

3/ Sau khi có kết quả thẩm định giá trị hỗ trợ, khắc phục, sữa chữa cho các hộ dân bị ảnh hưởng (tính đến thời điểm hiện nay) của Phòng Kinh tế & Hạ tầng, đề nghị nhà thầu thi công tiến hành ký quỹ bổ sung đối với phần chi phí khắc phục sửa chữa nêu trên (nếu có phát sinh tăng) để có cơ sở chi trả trước tiền hỗ trợ cho các hộ dân trong giai đoạn này.

4/ Việc xác định tiếp tục mức độ bị ảnh hưởng nứt nhà của các hộ dân dọc hai bên tuyến đường công vụ trong thời gian còn lại của dự án được xác định qua các đợt kiểm định định kỳ. Do đó, để có cơ sở tiếp tục hỗ trợ cho các hộ dân sau này nếu bị ảnh hưởng, đề nghị Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Quảng Nam chụp ảnh ghi lại hiện trạng các vết nứt, có biên bản xác nhận của người dân, địa phương, nhà thầu thi công và Phòng Kinh tế & Hạ tầng, đồng thời thiết kế biên bản chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân. Các hồ sơ gốc này do đơn vị tư vấn lưu giữ để thực hiện các lần kiểm định tiếp theo và sao công chứng gửi nhà thầu thi công, địa phương, Phòng Kinh tế & Hạ tầng theo dõi.

5/ Về tải trọng vận chuyển tối đa cho phép sẽ thay đổi khi có văn bản thông báo chính thức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh theo kết luận tại Thông báo số 86/TB-UBND ngày 21/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, để giải quyết trước mắt vấn đề này tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu vận chuyển vật tư, thiết bị trên đường công vụ phục vụ thi công gói thầu 3A, góp phần thực hiện hoàn thành gói thầu theo tiến độ đã đề ra, đề nghị nhà thầu thi công có văn bản đề xuất tải trọng lưu thông vận chuyển thiết bị, vật tư gửi Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Quảng Nam để Trung tâm tổ chức kiểm định đưa ra kết luận thông số quy định về tải trọng, vận tốc, khoảng cách,… có xung chấn ảnh hưởng nhỏ nhất các hộ dân dọc hai bên đường công vụ để Tổ công tác (do UBND xã Điện Thọ thành lập), nhân dân địa phương giám sát và yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đúng trong quá trình vận chuyển thiết bị, vật tư trước khi có thông báo chính thức của Sở Giao thông Vận tải.

6/ Chi phí thực hiện công tác tư vấn kiểm định bổ sung của đơn vị tư vấn kiểm định độc lập, đề nghị nhà thầu thi công - Ban điều hành liên danh Cienco 4 - Thăng Long và đơn vị tư vấn tiến hành thỏa thuận thống nhất để ký kết phụ lục hợp đồng bổ sung. Đồng thời, đề nghị nhà thầu thi công xem xét hỗ trợ thêm chi phí giám sát của Tổ công tác trong quá trình sử dụng đường công vụ.

Trên đây là kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện - Trần Úc tại cuộc họp nghe báo cáo công khai phương án hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng nứt nhà trong quá trình sử dụng đường công vụ phục vụ thi công cầu Kỳ Lam, xã Điện Thọ thuộc dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Căn cứ nội dung thông báo này, yêu cầu các ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - L.đạo UBND huyện; - Thành phần dự họp; - C,PVP, CV(Vân, Bình); - Lưu: VT. | TL. CHỦ TỊCH KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Trần Công Thiết |
| --- | --- |