ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐIỆN BÀN	                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  627/TB-UBND   		              Điện Bàn, ngày   12   tháng   5   năm 2014

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Cao Thanh Tấn

tại cuộc họp góp ý phương án nâng Tượng đài Dũng sỹ Điện Ngọc

Ngày 07/5/2014, Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn tổ chức cuộc họp nghe góp ý phương án nâng Tượng đài Dũng sỹ Điện Ngọc, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND huyện - Cao Thanh Tấn. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Thân – Bí thư Huyện ủy, Ban Quản lý phát triển đô thị Điện Nam – Điện Ngọc, đại diện Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Ban Quản lý các dự án ĐTXD công trình, Văn phòng HĐND&UBND huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Điện Ngọc và đại diện đơn vị tư vấn thiết kế - Công ty TNHH tư vấn thiết kế Sao Kim.

Sau khi nghe đại diện đơn vị tư vấn thiết kế báo cáo phương án nâng Tượng đài Dũng sỹ Điện Ngọc, ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện - Cao Thanh Tấn kết luận:

1/ Thống nhất phương án nâng Tượng đài Dũng sỹ Điện Ngọc với các nội dung như sau:

- Vòm cung bệ đỡ nhóm Tượng đài: Đề nghị đơn vị tư vấn khảo sát thực tế, nghiên cứu địa chất và hồ sơ thiết kế thi công xem xét đề xuất phương án nâng phần vòm cung bệ đỡ nhóm tượng đài phù hợp, mức nâng tối thiểu 1,3m so với hiện trạng.

- Phần Trụ chính Kỳ đài: trên cơ sở mức nâng của vòm cung bệ đỡ nhóm Tượng đài, đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu có phương án nâng các hạng mục, các chi tiết phần trụ chính kỳ đài phù hợp, đảm bảo tỉ lệ giữa các chi tiết, hạng mục theo thiết kế ban đầu. Trong trường hợp thay đổi kiến trúc, đề nghị đơn vị tư vấn, thiết kế phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin làm việc cụ thể với tác giả thiết kế Tượng đài Dũng Sĩ Điện Ngọc trước khi thực hiện.

- Về cao trình toàn bộ khuôn viên Tượng đài: thống nhất lấy cao trình nền lề đường ĐT603- 607 làm chuẩn để san nền. Riêng cao trình nền từ đường nội bộ (sau phần tượng đài chính) giảm dần đến bằng cao trình nền lề đường nội thị khu đô thị số 9. Đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu đề xuất, thiết kế các bậc thang, bồn hoa, cây cảnh phù hợp.

2/ Về kích thước trụ tường rào, cây xanh, hệ thống giao thông, hệ thống điện, điện chiếu sáng Khuôn viên tượng đài Dũng sỹ Điện Ngọc: Giao cho Ban Quản lý các dự án ĐTXD công trình chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và đơn  vị tư  vấn  thiết  kế  khẩn  trương  thực  hiện  nội  dung  Thông  báo  số 115/TB-UBND ngày 26/2/2014 của Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp nghe góp ý thay đổi thiết kế xây dựng công trình Khuôn viên tượng đài Dũng sỹ Điện Ngọc.

3/ Giao trách nhiệm cho Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng công trình làm việc với các đơn vị liên quan tạm dừng việc thi công, đồng thời kiểm tra, xác định khối lượng thực tế đã thi công tại công trình Tượng đài Dũng sỹ Điện Ngọc.

- Làm việc với Ban quản lý  phát triển đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc để đề nghị cung cấp cung cấp hồ sơ quy hoạch thực tế tuyến ĐT 603-607 làm cơ sở để điều chỉnh thiết kế phù hợp với quy hoạch các tuyến đường và cảnh quan trong khu vực.

- Đôn đốc, làm việc với đơn vị tư vấn để bổ sung, điều chỉnh phương án thiết kế dự án phù hợp, báo cáo UBND huyện trước ngày 20/5/2014.

4/ Đề nghị Công ty TNHH tư vấn thiết kế Sao Kim phối hợp với Công ty xử lý sự cố công trình, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình khảo sát thực tế đề xuất bổ sung, điều chỉnh thiết kế dự án phù hợp, đồng thời nghiêu cứu tính toán phương án nâng các hạng mục công trình  ( có nêu hiện trạng, phương án nâng chi tiết, tổng mức đầu tư, so sánh giữa phương án nâng với phương án xây mới các hạng mục tương ứng ) báo cáo UBND huyện trước ngày 20/5/2014.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Cao Thanh Tấn tại cuộc họp nghe góp ý phương án nâng Tượng đài Dũng sỹ Điện Ngọc. Yêu cầu các ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - L.đạo UBND huyện; - Thành phần dự họp; - C,PVP, CV(Lan); - Lưu: VT. | TL. CHỦ TỊCH KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Lê Thanh Long |
| --- | --- |