|  |  |
| --- | --- |
| **UỶ BAN NHÂN DÂN****HUYỆN ĐIỆN BÀN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 311 /TB-UBND | *Điện Bàn, ngày 03 tháng 6 năm 2014* |

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Cao Thanh Tấn – Phó Chủ tịch UBND huyện**

**tại cuộc họp rà soát, đề xuất danh mục các công trình đầu tư xây dựng**

**năm 2015 của khối văn hóa – xã hội**

Ngày 28/5/2014, đồng chí Cao Thanh Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp rà soát, đề xuất danh mục các công trình đầu tư xây dựng năm 2015 của khối văn hóa – xã hội. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Giáo dục -Đào tạo, Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị báo cáo thực trạng đề xuất danh mục các công trình đầu tư xây dựng năm 2015, ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Cao Thanh Tấn – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

**I. Về lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo:**

1. Giao cho Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện khẩn trương xây dựng các nội dung tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Đề án phát triển Giáo dục-Đào tạo huyện Điện Bàn giai đoạn 2010-2015 trong đó tập trung đánh giá cơ sở vật chất, phân tích nguồn vốn đầu tư, những kết quả đạt được…, báo cáo UBND huyện xem xét trình Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện cho ý kiến.

2. Đối với các dự án đã có trong danh mục đầu tư giai đoạn 2012-2015 đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/12/2011: Căn cứ vào thực trạng, nhu cầu và tính cấp bách trong yêu cầu về cơ sở vật chất của các trường, thống nhất trong năm 2015 ưu tiên đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo Điện Thắng Nam, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp vào danh mục các công trình đầu tư năm 2015 trình HĐND huyện tại kỳ họp sắp đến.

 **II. Về lĩnh vực Văn hóa – Thể thao:**

1. Trên cơ sở danh mục đầu tư các công trình theo Đề án phát triển sự nghiệp Thể dục – Thể thao huyện Điện Bàn giai đoạn 2013- 2015, định hướng đến năm 2020 đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ – HĐND ngày 27/12/2012 và việc giảm, giãn tiến độ đầu tư một số công trình có liên quan. Đề nghị Phòng Văn hóa – Thông tin huyện làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch bố trí nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng, thực hiện các chương trình theo đề án, đồng thời có kế hoạch bố trí nguồn kinh phí để chủ động thực hiện việc giải phóng mặt bằng Sân vận động Bắc Quảng Nam khi xuất hiện nguồn hỗ trợ của tỉnh.

2. Đối với Đề án phát triển sự nghiệp văn hoá huyện Điện Bàn giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020 đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại Nghị quyết số 09/NQ – HĐND ngày 7/10/2013.

Giao Phòng Văn hóa – Thông tin làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới, các hạng mục công trình theo đề án đã được HĐND huyện thông qua, nhất là Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, các thiết kế văn hóa thôn của các xã xây dựng nông thôn mới.

3. Giao cho Phòng Văn hóa – Thông tin huyện:

- Tham mưu UBND huyện xây dựng đề cương, nội dung tập sách ảnh kỷ niệm 40 năm giải phóng Điện Bàn, nguồn kinh phí sử dụng một phần từ nguồn sự nghiệp văn hóa năm 2014, phần còn lại bố trí nguồn sự nghiệp văn hóa trong năm 2015.

- Làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu bố trí nguồn kinh phí đối ứng trùng tu di tích mỗi năm khoản 500 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp văn hóa.

4. Giao cho Trung tâm Văn hóa – Thể thao:

- Làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch bố trí nguồn kinh phí để thực hiện việc trưng bày hiện vật, phục chế hiện vật Nhà lưu niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi…

 - Rà soát, hoàn thiện nội dung báo cáo UBND huyện về đĩa video dân ca, Đồng thời làm việc với Phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu UBND huyện bố trí nguồn kinh phí từ sự nghiệp văn hóa năm 2014 để thanh toán dứt điểm chi phí xây dựng đĩa dân ca.

**III. Về lĩnh vực Truyền thanh – Truyền hình:**

 1. Đối với Đề án phát triển sự nghiệp Truyền thanh-Truyền hình huyện Điện Bàn giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020 đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại Nghị quyết số 08/NQ – HĐND ngày 7/10/2013. Đề nghị Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện làm việc với Phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu UBND huyện bố trí nguồn kinh phí đầu tư, xây dựng một trụ Anten Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện và đầu tư, trang bị đồng bộ các trang thiết bị cho Đài Truyền thanh của 03 xã xây dựng nông thôn mới: Điện Trung, Điện Quang,...

2. Giao Đài Truyền thanh - Truyền hình phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện xem xét đề xuất giải pháp phù hợp để khắc phục hệ thống phát sóng FM của huyện theo đề nghị của Trung tâm tần số vô tuyến điện Khu vực II và các đề xuất của Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện.

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan, rà soát tổng hợp, đề xuất danh mục đầu tư 6 tháng cuối năm 2014, danh mục đầu tư năm 2015, đồng thời xem xét, bố trí nguồn kinh phí thực hiện các hạng mục, chương trình theo đề án đã được HĐND huyện thông qua tại các kỳ họp.

 Trên đây là kết luận của đồng chí Cao Thanh Tấn – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rà soát, đề xuất danh mục các công trình đầu tư xây dựng năm 2015 của khối văn hóa – xã hội, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực hiện./.

|  |  |
| --- | --- |
|  ***Nơi nhận:***- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;- Như thành phần dự họp;- C.PVP, CV;- Lưu: VT. | **TL.CHỦ TỊCH****KT.CHÁNH VĂN PHÒNG****PHÓ VĂN PHÒNG** **(Đã ký)****Lê Thanh Long** |

ơ