ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐIỆN BÀN	                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   377 /TB-UBND   		                Điện Bàn, ngày  11    tháng 7 năm 2014

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND huyện

tại cuộc họp nghe báo cáo phương án đầu tư dự án

Khu dân cư và tái định cư thôn Hà My Đông A, xã Điện Dương

và dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật KDC làng chài Điện Dương

Ngày 08/7/2014, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp nghe báo cáo phương án đầu tư dự án Khu dân cư và tái định cư thôn Hà My Đông A, xã Điện Dương và dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư làng chài Điện Dương, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND huyện. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các ngành: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế & Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất; đại diện lãnh đạo UBND xã Điện Dương; đại diện các nhà đầu tư - Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An, Công ty Cổ phần Beton 6 Miền Trung và đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn lập quy hoạch và các nhà đầu tư báo cáo phương án đầu tư dự án Khu dân cư và tái định cư thôn Hà My Đông A, xã Điện Dương và dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư làng chài Điện Dương, ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung sau:

A. Đối với dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư làng chài Điện Dương do Công ty Cổ phần Beton 6 Miền Trung nghiên cứu làm chủ đầu tư:

Cơ bản hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết đáp ứng được yêu cầu của địa phương theo hướng kết hợp khai thác du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa làng chài hiện nay, đồng thời đáp ứng được công tác di dời bố trí TĐC đối với toàn bộ dân cư có nhu cầu sống bằng nghề biển của xã Điện Dương, giảm giá thành đầu tư để giảm giá đất TĐC, đất khai thác phù hợp với thực tế tại khu vực này. Tuy nhiên, để việc đầu tư dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư làng chài Điện Dương đảm bảo tính khả thi và hiệu quả, đơn vị tư vấn lập quy hoạch và nhà đầu tư cần lưu ý các nội dung sau:

1/ Nghiên cứu phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, trong đó xem xét tận dụng, mở rộng một số trục giao thông hiện có nhằm giảm chi phí đầu tư, góp phần tăng hiệu quả đầu tư của dự án.

2/ Ưu tiên đầu tư hạ tầng phần diện tích giới hạn bởi ranh giới phía Bắc của dự án với cả tuyến đường trục chính rộng 17,5m (đối diện với trục ĐT607B). Giữ nguyên cây xăng hiện có tại khu vực đối diện với trục đường ĐT607B, đồng thời không bố trí nút giao thông đấu nối với trục ĐT 603A tại vị trí phía Bắc cuối dự án để đảm bảo an toàn giao thông.

3/ Nghiên cứu cụ thể quy hoạch cao trình, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, thu gom và trung chuyển rác thải,… nhằm đảm bảo hiệu quả của dự án và tạo thuận lợi việc sinh sống sau này của người dân.

4/ Đối với khu vực có mật độ dân cư đang sinh sống đông đúc, nghiên cứu khoanh vùng giữ nguyên theo hiện trạng. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo khớp nối hạ tầng kỹ thuật chung của dự án với các khu vực lân cận phải nghiên cứu GPMB để đầu tư xây dựng một số trục giao thông cần thiết.

5/ Việc bố trí, sắp xếp tái định cư cho toàn bộ dân cư có nhu cầu sống bằng nghề biển của xã Điện Dương phải đảm bảo bố trí theo từng cộng đồng (thôn), phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương. Trước mắt ưu tiên triển khai 9,4ha đất trống và ao tôm để bố trí TĐC. Phần diện tích đất khai thác của doanh nghiệp chỉ thực hiện cuối cùng sau khi hoàn thành TĐC toàn bộ dự án.

6/ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết phải cập nhật, thể hiện vệt 50m cây xanh ven biển theo quy định của UBND tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 20/02/2013.

7/ Phần diện tích bố trí nhà hàng kinh doanh trước bãi biển không thể hiện trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết, mà phần diện tích này sẽ giao cho xã Điện Dương quản lý, khai thác đồng thời kết hợp để phơi ngư lưới cụ của ngư dân sau này.

8/ Đây là bãi tắm phục vụ cộng đồng cho người dân, do vậy quy hoạch phải bố trí bổ sung thêm các hạ tầng phục vụ như: bãi đậu xe, khu tắm nước ngọt, khu vệ sinh, đài quan sát,...

9/ Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 như các yêu cầu nêu trên, đề nghị Công ty Cổ phần Beton 6 Miền Trung và đơn vị tư vấn nghiên cứu, tính toán cụ thể để xây dựng phương án đầu tư đảm bảo ít nhất dự án phải tự cân đối và đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. Hoàn chỉnh hồ sơ kèm theo Tờ trình đăng ký nhận chủ đầu tư trình UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Xây dựng và UBND huyện Điện Bàn trước ngày 31/7/2014.

B. Đối với dự án Khu dân cư và tái định cư thôn Hà My Đông A, xã Điện Dương do Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An nghiên cứu làm chủ đầu tư:

1/ Cơ bản thống nhất với đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư và tái định cư thôn Hà My Đông A, xã Điện Dương do đơn vị tư vấn và nhà đầu tư đề xuất. Tuy nhiên, cần phải lưu ý điều chỉnh thêm một số nội dung trước khi trình tỉnh phê duyệt, cụ thể như sau:

- Nghiên cứu giảm diện tích, quy mô nhà trẻ phù hợp với nhu cầu sử dụng, đồng thời dịch chuyển bố trí sang vị trí đối diện với đất bố trí cây xanh.

- Để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác GPMB, TĐC các hộ dân bị ảnh hưởng trên vệt cây xanh dọc theo tuyến đường ĐT 603A, ưu tiên bố trí TĐC các hộ dân này nằm trên mặt tiền của đường trục chính quy hoạch rộng 16m.

- Nghiên cứu giảm một nửa phần diện tích đất bố trí khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm để bố trí đất khai thác, tái định cư.

- Chỉnh trang vệt dân cư dọc theo đường đất tiếp giáp với KDC thôn 1 Điện Dương, không đưa kinh phí đầu tư trục đường này vào dự án nhằm đảo bảo tính tự cân đối của dự án.

2/ Đề nghị Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An và đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư và tái định cư thôn Hà My Đông A, xã Điện Dương theo các nội dung nêu trên, trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, làm việc với Sở Xây dựng để thống nhất giải quyết cùng lúc việc trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với lựa chọn Công ty làm chủ đầu tư thực hiện dự án để có cơ sở triển khai thực hiện thi công trên phần diện tích 16,4 ha đã GPMB. Ưu tiên thi công đường trục chính trước để TĐC các hộ dân trên vệt cây xanh dọc theo tuyến đường ĐT 603A.

3/ Giao UBND xã Điện Dương làm việc cụ thể với Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An để xác định số hộ thuộc đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình có nhu cầu về đất ở để Công ty bán lại theo giá đất TĐC (có tính hệ số trượt giá theo thời gian) trong phạm vi diện tích đất dành cho nhân dân địa phương có nhu cầu (được xác định trong QHCT 1/500). Quá thời hạn đã được cam kết, nếu nhân dân không có nhu cầu thì Công ty được quyền khai thác để hoàn vốn.

Trên đây là kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo phương án đầu tư dự án Khu dân cư và tái định cư thôn Hà My Đông A, xã Điện Dương và dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư làng chài Điện Dương. Yêu cầu các ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - L.đạo UBND huyện; - Thành phần dự họp; - C,PVP, CV(Vân, Bình); - Lưu: VT. | TL. CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Nguyễn Đạt |
| --- | --- |