ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐIỆN BÀN	                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 389 /TB-UBND   		                Điện Bàn, ngày    23  tháng 7 năm 2014

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Úc - Phó Chủ tịch UBND huyện

tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong công tác GPMB

Khu đô thị số 9 (khu vực thuộc thôn Giang Tắc, xã Điện Ngọc)

và Khu công viên văn hóa Tượng đài dũng sỹ Điện Ngọc

Ngày 17/7/2014, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong công tác GPMB Khu đô thị số 9 (khu vực thuộc thôn Giang Tắc, xã Điện Ngọc) và Khu công viên văn hóa Tượng đài dũng sỹ Điện Ngọc, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Úc - Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự cuộc họp có đại diện BQL phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và lãnh đạo các ngành: Văn phòng HĐND & UBND huyện, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, BQL các dự án ĐTXD công trình; đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính - xây dựng xã Điện Ngọc; đại diện Tổ công tác kiểm tra, rà soát, xác định nguồn gốc, hiện trạng, mục đích sử dụng đất cho nhân dân 5 xã vùng Đông thuộc khu ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc được thành lập tại Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của UBND huyện Điện Bàn (Tổ công tác) và đại diện lãnh đạo Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam.

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và đại diện Tổ công tác báo cáo các vướng mắc, tồn tại trong công tác GPMB Khu đô thị số 9 (khu vực thuộc thôn Giang Tắc, xã Điện Ngọc) và Khu công viên văn hóa Tượng đài dũng sỹ Điện Ngọc, ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Trần Úc - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung sau:

- Đối với Khu đô thị số 9 (khu vực thuộc thôn Giang Tắc, xã Điện Ngọc):

Cơ bản Tổ công tác đã xác định rõ nguồn gốc, hiện trạng, mục đích sử dụng đất của các hộ dân tại khu vực này, tuy nhiên để từng bước giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong công tác GPMB Khu đô thị số 9 (khu vực thuộc thôn Giang Tắc, xã Điện Ngọc) để nhà đầu tư - Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam tổ chức đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị số 9, UBND huyện yêu cầu:

1/ Tổ công tác phối hợp với UBND xã Điện Ngọc, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra cụ thể đề xuất phương án giải quyết (dự kiến phương án TĐC hoặc công nhận quyền sử dụng đất,...) cho 120 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị số 9 - Giai đoạn 2 (gồm: 20 hộ dân làm nhà trên đất khai hoang từ trước ngày 01/7/2004 thuộc Biểu số 02 của Biên bản xác định có nhà trên đất ngày 03/6/2013 và 100 hộ dân làm nhà, móng trên đất có giấy CNQSDĐ, đất hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho từ người có giấy CNQSDĐ nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất), tham mưu UBND huyện xem xét giải quyết trước ngày 30/7/2014.

Đối với trường hợp 50 hộ dân làm nhà trên đất khai hoang từ trước ngày 01/7/2004 thuộc Biểu số 05 của Biên bản xác định có nhà trên đất ngày 03/6/2013, Tổ công tác phối hợp với UBND xã Điện Ngọc, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra cụ thể đề xuất phương án giải quyết (dự kiến phương án TĐC hoặc công nhận quyền sử dụng đất,...), tham mưu UBND huyện xem xét giải quyết trước ngày 15/8/2014.

2/ Riêng đối với trường hợp hộ ông Nguyễn Thanh ở thôn Ngân Câu, xã Điện Ngọc bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị số 9 - Giai đoạn 1, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất mời hộ ông Nguyễn Thanh nhận tiền đúng quy trình theo phương án bồi thường được duyệt để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Nếu đến ngày 30/7/2014 vẫn không thống nhất nhận tiền, Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan lập phương án đảm bảo thi công, báo cáo UBND huyện xem xét quyết định.

B. Đối với dự án Khu công viên văn hóa Tượng đài dũng sỹ Điện Ngọc:

1/ Giao trách nhiệm Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương tập hợp các hồ sơ, thủ tục có liên quan gửi Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam trước ngày 30/7/2014 để Công ty làm các thủ tục cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ dân đã nộp tiền đất tái định cư.

2/ Đối với 08 lô bố trí đất TĐC còn lại của Khu C8’ (từ lô số 06 đến lô 13) tạm thời không được bố trí TĐC nhằm đảm bảo cảnh quan khuôn viên tượng đài (theo Công văn số 102/BQL ngày 21/5/2014 của BQL Phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc) mà trồng cây xanh cách ly.

Do đó, việc bố trí TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng GPMB của dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT607, giao Trung tâm phối hợp với BQL Phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tổng rà soát các vị trí bố trí đất tái định cư để báo cáo UBND huyện xem xét.

3/ Đối với việc xây dựng tường rào bị phá dỡ để bố trí đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT607, UBND huyện thống nhất giai đoạn này không xây dựng lại bờ rào mà thay vào đó trồng vệt cây có tán lá rộng, kích thước lớn trên phần diện tích 08 lô bố trí đất TĐC còn lại của Khu C8’ (từ lô số 06 đến lô 13) và dọc theo 05 lô Khu C8’ (từ lô số 01 đến lô 05) đã cấp cho các hộ dân để cách ly khu dân cư với tượng đài, đồng thời tạo mỹ quan chung cho khu công viên.

4/ Đề nghị Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam nộp vào ngân sách huyện phần chi phí phá dỡ và xây dựng lại tường rào do Công ty chịu trách nhiệm theo cam kết trước đây.

5/ Giao trách nhiệm BQL các dự án ĐTXD công trình:

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu chọn loại cây xanh phù hợp đảm bảo mỹ quan. Kinh phí thực hiện từ nguồn dự phòng phí của công trình.

- Làm việc với Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam để xác định phần chi phí phá dỡ và xây dựng lại tường rào để Công ty có cơ sở nộp phần kinh phí này vào ngân sách huyện.

6/ Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm hướng dẫn Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam nộp tiền vào ngân sách theo quy định. Sau khi Công ty hoàn thành việc nộp tiền, Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện bố trí phần kinh phí này cho dự án Khu công viên văn hóa Tượng đài dũng sỹ Điện Ngọc để BQL có cơ sở thực hiện công tác thanh, quyết toán công trình theo đúng quy định.

Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Úc - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong công tác GPMB Khu đô thị số 9 (khu vực thuộc thôn Giang Tắc, xã Điện Ngọc) và Khu công viên văn hóa Tượng đài dũng sỹ Điện Ngọc. Yêu cầu các ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - L.đạo UBND huyện; - Thành phần dự họp; - C,PVP, CV(Vân, Bình); - Lưu: VT. | TL. CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Nguyễn Đạt |
| --- | --- |