| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BÀN Số: 606 /TB- UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Điện Bàn, ngày 06 tháng 11 năm 2014 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND huyện

tại cuộc họp UBND thường kỳ tháng 10 năm 2014.

Ngày 03/11/2014, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp UBND thường kỳ nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ công tác chủ yếu tháng 11 năm 2014, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên UBND huyện, đại diện lãnh đạo các ngành: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Công an, Quân sự, Nông nghiệp&PTNT, Tài nguyên – Môi trường, Văn hóa – Thông tin, Giáo dục –Đào tạo, Lao động – TB&XH, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Trung tâm Phát triển Cụm CN – TMDV, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Ban Quản lý các Dự án Đầu tư xây dựng công trình, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ công tác chủ yếu tháng 11 năm 2014, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Trí Thanh  - Chủ tịch UBND huyện kết luận:

I/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong tháng 10, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương, nhân dân trong huyện thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và đạt được những kết quả quan trọng; công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực đã có những chuyển biến rõ nét, chất lượng ngày càng nâng cao... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Thu ngân sách phần huyện quản lý thu đạt thấp, nhất là huy động nguồn lực từ khai thác quỹ đất gặp nhiều khó khăn, công tác xử lý đơn thư khiếu nại, khiếu kiện về lĩnh vực đất đai còn chậm; công tác lập quy hoạch, xây dựng còn nhiều hạn chế, vướng mắc.

II/ NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC CHỦ YẾU THÁNG 11/2014:

Trong tháng 11, bên cạnh các hoạt động thường xuyên trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng,…các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung rà soát, đẩy nhanh việc thực hiện nhiệm vụ còn lại của Quý IV, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2014 với các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tiếp tục tập trung tháo gỡ những vướng mắc thực hiện tốt chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện, của ngành, địa phương, các nhiệm vụ công tác được UBND huyện giao; tăng cường các biện pháp thu, quản lý tốt việc chi ngân sách; tập trung tháo gỡ những vướng mắc hồ sơ, thủ tục trong công tác lập quy hoạch xây dựng, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xúc tiến hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, hoàn thành khối lượng từng hạng mục công trình, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão sắp đến.

- Hoàn chỉnh báo cáo tình hình kinh tế- xã hội năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và tham mưu chương trình công tác trọng tâm năm 2015 của ngành, địa phương (báo cáo trước ngày 10/11/2014).

-  Tăng cường chủ động thực hiện phương án, kế hoạch phòng, tránh bão lụt của ngành, địa phương đặc biệt đối với các vùng trũng thấp, các vùng dự án đang triển khai và vùng có nguy cơ sạt lỡ cao.

- Hoàn thành xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Điện Bàn (29/3/1975-29/3/2015) và công bố quyết định thành lập thị xã Điện Bàn.

- Chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa X; kịp thời báo cáo kết quả giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa X.

Ngoài ra, các đơn vị cần thực hiện các công tác, nhiệm vụ cụ thể sau:

1/ Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thu, sử dụng phí bảo trì đường bộ; Tháng bảo trì đường giao thông và chương trình giao thông nông thôn trên địa bàn huyện năm 2014.

-  Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch triển khai tập huấn Luật xây dựng, Luật Đấu thầu cho các địa phương trên địa bàn huyện.

- Hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển Khoa học - Công nghệ trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020; xây dựng Kế hoạch phát triển Thương mại - Dịch vụ giai đoạn 2015-2020 và Chương trình khuyến công giai đoạn 2015 – 2020.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Quảng Nam tiến hành lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường ĐT.607 và QL1A (cũ).

- Tập trung giải quyết các vấn đề liên quan về đường công vụ, các kiến nghị của nhân dân liên quan đến việc xây dựng nhà ở, giao thông vận tải do ảnh hưởng dự án tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại các xã Điện Tiến, Điện Thọ, Điện Quang.

- Đôn đốc các địa phương hoàn thành các công trình giao thông nông thôn năm 2014; lập kế hoạch đầu tư giao thông nông thôn năm 2015 và kế hoạch thu phí và bảo trì đường ĐH và ĐX năm 2015 trên địa bàn huyện.

-   Khẩn trương xây dựng phương án sử dụng nguồn Khuyến công để hỗ trợ, đầu tư phát triển bền vững các làng nghề theo Dự án phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Triêm Tây – xã Điện Phương và Dự án phát triển du lịch làng nghề tại xã Điện Phương giai đoạn 2015-2020.

- Tham mưu UBND huyện làm việc với Sở Xây dựng giải quyết dứt điểm những tồn đọng, vướng mắc trong công tác lập hồ sơ quy hoạch thực hiện các dự án.

2/ Trung tâm Phát triển Cụm CN-TM&DV:

- Tiếp tục thúc đẩy các nhà đầu tư khẩn trương triển khai các dự án tại khu bãi tắm Hà My – xã Điện Dương. Tiếp tục kiểm kê, chi tiền giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Thành Phú.

- Tiếp tục lập hồ sơ thỏa thuận địa điểm, giao đất, thuê đất cho các doanh nghiệp nằm trong các cụm công nghiệp, làng nghề, đồng thời phối hợp với các phòng, ban liên quan kiểm tra các hồ sơ, thủ tục hành chính, hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là việc đảm bảo vệ sinh môi trường.

3/ Ban Quản lý các Dự án Đầu tư xây dựng công trình:

Phối hợp với các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ, thủ tục các công trình chuẩn bị đầu tư, các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng và đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình trên địa bàn huyện, đồng thời có giải pháp thoát nước, chống ngập úng cục bộ trong quá trình thi công, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra. Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầu tư các công trình đầu tư mới năm 2015.

4/ Trung tâm Phát triển Quỹ đất:

- Chuẩn bị nội dung tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tại các dự án trên địa bàn huyện năm 2014.

- Hoàn thiện các thủ tục liên quan để triển khai kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ đất đai và tài sản trên đất ảnh hưởng khu tái định cư Phong Thử 1, khu tái định cư ĐT 609 để giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng bố trí TĐC cho các hộ di dời tại thôn Phong Thử 1,2 và 3, xã Điện Thọ.

- Tiếp tục tổ chức chi trả suất đầu tư hạ tầng, tiền bồi thường, hỗ trợ đất ở, nhà ở theo quyết định phê duyệt cho nhân dân thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng –Quảng Ngãi.

- Tập trung tham mưu UBND huyện tiếp tục giải quyết những trường hợp vướng mắc còn lại tại các dự án: Khu dân cư khối 3, Khu dân cư Sơn Xuyên, Đoạn 850m – đường vào CCN Trảng Nhật, Khu phố chợ Điện Nam Trung, các nút giao thông đường ĐT607,... đảm bảo tiến độ thi công các dự án.

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan để triển khai đầu tư xây dựng Khu TĐC Phong Thử 1, Khu TĐC Phong Thử (ĐT 609), hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cần thiết tại các dự án Khu tái định cư thôn 1, xã Điện Dương (giai đoạn 1, giai đoạn 2), Khu dân cư khối 3 – Vĩnh Điện.Triển khai lập các thủ tục để chuẩn bị cho công tác đầu tư xây dựng Khu tái định cư phục vụ di dời dân tuyến ĐT 607 – giai đoạn 3 (Điện Nam Trung).

- Tiếp tục phối hợp với Điện lực Quảng Nam thực hiện việc di dời đường dây điện hạ thế, trung thế và các công trình công cộng tại dự án đường Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đường ĐH 8 để đảm bảo tiến độ xây dựng dự án.

- Khẩn trương tham mưu UBND huyện đề nghị tỉnh ưu tiên cho huyện tạm ứng tiền ký quỹ để xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án của Công ty Lũng Lô 5.

- Tham mưu UBND huyện triển khai phương án sử dụng nguồn kinh phí (10 tỷ) tạm ứng từ Quỹ Phát triển đất tỉnh phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư kết cấu hạ tầng tại dự án Khu tái định cư thôn 1 – Điện Dương.

5/ Phòng Tài nguyên – Môi trường:

- Lập hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại khu tái định cư các dự án:  Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, tuyến đường ĐT 607, các khu dân cư…

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xác định nguồn gốc, hiện trạng, mục đích sử dụng đất và giải quyết thủ tục đất đai cho nhân dân 5 xã vùng Đông thuộc Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc. Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn huyện.Tham gia cùng Đoàn thanh tra tổng kết đợt 2 công tác quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được giao đất, cho thuê đất có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn huyện.

- Chủ động làm việc với Sở Tài nguyên – Môi trường để điều chỉnh giá đất cụ thể tuyến đường ĐT 603A đoạn qua xã Điện Dương và phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện hoàn chỉnh báo cáo tham mưu UBND huyện đề nghị tỉnh giải quyết các vụ kiện liên quan đến đất đai của các hộ dân tại xã Điện Ngọc (Lô đô thị 1A) trước tháng 12/2014.

- Khẩn trương kiểm tra công tác xác định nguồn gốc sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất theo hiện trạng, điều chỉnh biến động trên trang 4 Giấy   chứng nhận quyền sử dụng đất của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân và kiểm tra lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân trong vùng dự án đường ĐT 607 – giai đoạn 3 (liên quan đến vấn đề thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ, cấp giấy mới), báo cáo UBND huyện chỉ đạo.

- Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị tổ chức tổng kết đánh giá Đề án thu gom và xử lý rác thải rắn trên địa bàn huyện; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2015 và Phương án quản lý rác thải nông thôn trên địa bàn.

- Khẩn trương tham mưu UBND huyện giải quyết các trường hợp khiếu nại, tranh chấp về đất đai thuộc thẩm quyền và rà soát lại diện tích đất lúa của từng địa phương để hỗ trợ cho các người dân theo đúng quy định hiện hành.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về hoạt động khoáng sản trái phép và đôn đốc thu các khoản đóng góp ngân sách địa phương đối với các mỏ khai thác cát đã được cấp phép khai thác theo đúng quy định hiện hành.

6/ Phòng Nông nghiệp –PTNT:

- Tiếp tục triển khai sản xuất cây rau màu vụ Đông, đôn đốc các địa phương tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2014, xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ sản xuất năm 2015.

- Tiếp tục tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc đợt 02/2014, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện con vật nuôi bị dịch bệnh để kịp thời vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm theo Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 13/8/2014.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2015, tiếp tục đề nghị tỉnh tạm ứng vốn cho xã Điện Phong đầu tư đảm bảo đạt xã nông thôn mới năm 2014. Tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá thực hiện 19 tiêu chí tại 02 xã: Điện Quang, Điện Trung trình UBND tỉnh xét công nhận đạt xã nông thôn mới năm 2014. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn 05 xã nông thôn mới: Điện Phương, Điện Minh, Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Bắc xây dựng bộ hồ sơ nông thôn mới theo quy định của UBND tỉnh để UBND huyện có cơ sở chỉ đạo, điều hành và các xã nắm rõ nội dung căn cứ triển khai thực hiện.

- Tiếp tục phối hợp với UBND các xã chỉ đạo các HTX yếu kém còn lại xây dựng Phương án chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, đồng thời tổ chức hướng dẫn các HTX (còn khả năng hoạt động) khẩn trương tổ chức Đại hội chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, thời gian hoàn thành đến cuối tháng 11/2014.

- Làm việc với UBND xã Điện Dương để vận động ngư dân có nhu cầu  đăng ký đóng mới, cải hoán tàu thuyền đánh bắt xa bờ theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Làm việc với các địa phương rà soát, đánh giá lại quỹ đất sản xuất nông nghiệp nhằm chủ động kế hoạch hợp tác với các doanh nghiệp đầu tư sản xuất vào ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

- Đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện tốt Phương án phòng, chống bão lụt nhằm đối phó với tình hình thời tiết bất lợi trong mùa mưa lũ. Phối hợp với ngành thanh tra huyện kiểm tra Phương án phòng chống bão lụt tại các địa phương. Qua đó, xây dựng kế hoạch di dời, bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân tại các nơi xung yếu có nguy cơ sạt lở, vùng trũng, những hộ neo đơn,..

7/ Phòng Tài chính – Kế hoạch:

- - Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo kế hoạch, chống thất thu, nợ đọng thuế; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, không phát sinh ngoài dự toán, đảm bảo hoạt động thường xuyên trong các tháng còn lại năm 2014.

- Tích cực phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, đẩy nhanh việc tổ chức khai thác quỹ đất, thu tiền sử dụng đất các dự án, chủ động làm việc với các đơn vị liên quan tranh thủ nguồn vốn cơ hội để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện.

- Kiểm tra, soát xét các dự án đã bố trí vốn thanh toán nhưng chưa giải ngân, tham mưu UBND huyện điều chuyển vốn nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn.

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động rà soát, cân đối nguồn kinh phí đã được phẩn bổ từ đầu năm 2014 để chi cho các hoạt động thường xuyên của đơn vị trong điều kiện ngân sách khó khăn không bổ sung kinh phí cho các nhiệm vụ phát sinh, đồng thời chuẩn bị công tác khóa sổ cuối năm 2014.

- Tham mưu UBND huyện đề nghị tỉnh ưu tiên cho huyện tạm ứng nguồn kinh phí (10 tỷ đồng) từ Quỹ Phát triển đất tỉnh phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư kết cấu hạ tầng tại dự án Khu tái định cư thôn 1 – Điện Dương.

8/ Phòng Giáo dục – Đào tạo:

-  Chuẩn bị nội dung tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện công tác phổ cập giáo dục huyện Điện Bàn, giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục các bậc học trong thời gian đến và sơ kết 4 năm thực hiện Đề án phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

-  Phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan tiếp tục khảo sát tình hình tăng dân số cơ học, hiện trạng cơ sở vật chất các trường học ở các xã vùng Đông tham mưu huyện đề nghị tỉnh chia tách, nâng cấp, mở rộng các trường học hiện có.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ đón đoàn kiểm tra của tỉnh về kiểm tra, công nhận Phổ cập Mẫu giáo 5 tuổi, kiểm tra công nhận phổ cập các trình độ năm 2014. Tiếp tục thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường MN- MG, TH, THCS, kiểm tra công tác quản lý dạy thêm, học thêm và hoạt động của các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn huyện.

- Tổ chức tuyên dương khen thưởng nhân kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2014) cho cán bộ, giáo viên đạt nhiều thành tích cao trong năm học 2013-2014.

9/ Phòng Lao động – Thương binh và xã hội:

-  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc lập hồ sơ giải quyết chế độ chính sách, chi trả trợ cấp, tránh tình trạng trùng lắp hoặc không đúng đối tượng. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và con liệt sĩ, thương binh, người có công cách mạng, gắn thu hút đầu tư với công tác giải quyết việc làm tại chỗ, nhất là ở các vùng dự án công nghiệp, đô thị.

-  Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng tổng rà soát, báo cáo UBND huyện đề nghị tỉnh hỗ trợ nguồn kinh phí xây dựng nhà tránh lũ cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện.

-  Khẩn trương kiểm tra một số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trên địa bàn huyện trong việc thực hiện chính sách pháp luật về chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, ATVSLĐ-PCCN của các doanh nghiệp đối với người lao động.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 02 lớp tuyên truyền về phòng ngừa trẻ em vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện, tập huấn công tác phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em cho cán bộ chuyên trách trẻ em tại các xã, thị trấn.

- Phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị nội dung kiểm tra, đánh giá xã phường phù hợp trẻ em năm 2014.

10/ Phòng Y tế, Trung tâm Y tế:

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh tại cơ sở, phục vụ tốt nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền và chuẩn bị phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa bão nhất là dịch sốt xuất huyết,bệnh đau mắt đỏ... đảm bảo cơ số thuốc trong cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế; tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh.

11/ Trung tâm Dân số-KHHGĐ:

Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tại các địa phương, kết quả thực hiện các chương trình, mục tiêu DS-KHHGĐ năm 2014, xây dựng kế hoạch năm 2015.

12/ Phòng Văn hóa – Thông tin:

- Tiến hành kiểm tra, phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa, tuyến phố văn minh năm 2014, xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với việc xây dựng tuyến phố văn minh năm 2014 và công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2014.

- Khẩn trương hỗ trợ, đôn đốc các xã xây dựng nông thôn mới lập phương án, kế hoạch chi tiết tổ chức khai thác hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã vừa đáp ứng yêu cầu tiêu chí xây dựng nông thôn mới vừa đảm bảo hiệu quả, thiết thực trong hoạt động.

13/ Trung tâm Văn hóa – Thể thao:

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện nội dung báo cáo sơ kết đánh giá Đề án phát triển du lịch huyện Điện Bàn giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2020 và phương án khai thác du lịch năm 2015.

- Tham mưu UBND huyện tổ chức sơ kết cuộc vận động hiến tặng hiện vật Mẹ Việt Nam Anh hùng và phụ nữ Điện Bàn qua hai cuộc kháng chiến (đợt 2) và tổng kết công tác quản lý di tích năm 2014.

- Tập trung phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours hoàn thành báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm và phương án phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Điện Bàn (29/3/1975-29/3/2014) và công bố quyết định thành lập thị xã Điện Bàn.

14/ Đài Truyền thanh –Truyền hình:

- Tăng cường công tác thông tin, quảng bá các hoạt động của huyện trong quá trình xây dựng thị xã trên các trang thông tin đại chúng của tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn huyện, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, công tác ứng phó, biến đổi khí hậu, diễn biến phức tạp của thời tiết để nhân dân chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, bão lũ.

15/ Phòng Nội vụ:

- Hoàn chỉnh Phương án thành lập Phòng Kinh tế và Phòng Quản lý đô thị trình UBND huyện theo ý kiến chỉ đạo của tỉnh.

- Tham mưu UBND huyện thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức các xã, thị trấn và Kế hoạch luân chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với dịch vụ hành chính công nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính .

16/ Thanh tra huyện:

- Hoàn thành báo cáo kết quả công tác thanh tra việc đầu tư XDCB tại công trình Trường Trần Quý Cáp, xã Điện Phước; việc quản lý, sử dụng kinh phí phân bổ cho Đề án thu gom và xả lý rác thải tại các địa phương.

- Tiến hành thanh tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Điện Thắng Bắc; kiểm tra phương án phòng, chống bão lụt tại một số xã, thị trấn và một số phòng, ban thuộc huyện.

- Tiến hành thanh tra các tổ chức, cá nhân được giao đất thương mại – dịch vụ, chậm triển khai tại các dự án ven biển Hà My - Điện Dương.

17/ Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị:

- Phối hợp với các địa phương và ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra các trường hợp lấn chiếm hành lang vỉa hè đường bộ; xây dựng, cơi nới công trình, nhà ở trên đất do nhà nước quản lý; tự ý khai thác cát trong vùng dự án; xây dựng nhà ở không có giấy phép xây dựng...đề nghị cấp thẩm quyền xử phạt hành chính theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại các công trình đang thi công trên địa bàn huyện.

18/ Công an huyện:

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông; quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp kiềm hãm tai nạn giao thông trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm trên địa bàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” tại các địa phương, cơ sở.

- Chỉ đạo, tăng cường phối hợp với Công an các xã: Điện Nam Đông, Điện Phương tuần tra chấn chỉnh tình trạng sử dụng điện tập trung châm cá vào ban đêm tại các địa phương; tuần tra, xử lý nghiêm các phương tiện chở quá tải qua cầu Vĩnh Điện.

-  Đề nghị Công an môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường kiểm tra tình hình ô nhiễm môi trường của các đơn vị chế biến thủy, hải sản tại xã Điện Dương.

19/ Cơ quan Quân sự:

- Tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không từ huyện đến cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của huyện. Phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống bão lụt.

Tổ chức theo dõi, đôn đốc việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các địa phương chuẩn bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

20/ Phòng Tư pháp:

- Tổ chức kiểm tra công tác xây dựng, ban hành văn bản tại các xã, thị trấn. Tiếp tục hoàn chỉnh Kế hoạch tham mưu UBND huyện phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” nhân ngày Pháp luật Việt Nam (09/11).

21/ Văn phòng HĐND&UBND huyện:

- Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương trong công tác thống kê, theo dõi kết quả giải quyết nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND huyện theo dõi, chỉ đạo.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện, những chương trình công tác lớn của ngành, các nhiệm vụ đã được giao; kịp thời báo cáo kết quả giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa X, chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện phục vụ kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa X.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND thường kỳ tháng 10 năm 2014, nhiệm vụ công tác chủ yếu tháng 11 năm 2014, yêu cầu các ngành, địa phương triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - TTHU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; - Các cơ quan, ban ngành; - UBND 20 xã, thị trấn. - C-PVP, CV; - Lưu: VT. /tmp/in/input.doc | TL.CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) Nguyễn Đạt |
| --- | --- |