|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **THỊ XÃ ĐIỆN BÀN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**PHỤ LỤC 2**

*(Ban hành kèm Quyết định số: 4262 /QĐ-UBND ngày 29 /3/2021 của UBND*

| **STT** | **Nội dung** | **Cơ quan chủ trì tham mưu** | **Cơ quan phối hợp** | **Thời gian hoàn thành/trình UBND thị xã (trình BTV thị ủy, HĐND nếu có)** | **Hình thức ban hành văn bản** | **Thẩm quyền cơ quan ban hành văn bản** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Các dự án trọng điểm do Trung ương, Tỉnh đầu tư trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2021-2026 (dự án đầu tư công)** | | | | | |
| 1 | Đầu tư đường vành đai phía bắc | Tỉnh đã đưa vào danh mục đầu tư công |  | 2021-2025 |  |  |
| 2 | Đầu tư cầu Ông Đốc (cầu qua sông Thu Bồn cuối ĐT.610B – Điện Quang) | Tỉnh đã đưa vào danh mục đầu tư công |  | 2021-2025 |  |  |
| 3 | Nạo vét Sông Cổ Cò; Xây dựng Cầu Nghĩa Tự; Xây dựng Cầu Thôn 3. | Tỉnh đang làm |  | 2021-2025 |  |  |
| **II** | **Các chương trình, dự án trọng điểm do thị xã đầu tư, thực hiện giai đoạn 2021-2026** | | | | | |
| 4 | Tiếp tục thực hiện Đề án Nâng cấp mở rộng đường trục chính GTNT, đô thị 2019-2025 | Ban QLDA ĐTXD | Phòng QLĐT, TC-KH; UBND các xã, phường | 2019-2025 |  |  |
| 5 | Tiếp tục thực hiện Chương trình Kiên cố hóa đường ĐH giai đoạn 2021-2025 | Ban QLDA ĐTXD | Phòng QLĐT, TC-KH; UBND các xã, phường | 2021-2025 |  |  |
| 6 | Hoàn chỉnh 04 đồ án quy hoạch phân khu (Khu đô thị ven sông Vĩnh Điện, Đô thị phía Tây ĐT.607, Khu đô thị Nam Phương, Khu đô thị dịch vụ hỗn hợp Điện Dương) | Phòng QLĐT |  | Quý I/2022 |  |  |